МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
НА 2019-2025 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы

Наименование программы	Озеленение городского округа «Город Южно‑Сахалинск» на 2019-2025 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы	Департамент архитектуры и градостроительства города Южно‑Сахалинска (далее - ДАиГ)
Соисполнители программы	МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (далее - МКУ УДХиБ) / Департамент городского хозяйства администрации города Южно­-Сахалинска (далее - ДГХ), / МБУ «Зеленый город», / Департамент образования администрации города Южно‑Сахалинска (далее - ДО)
Обоснование разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». / Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». / Устав городского округа «Город Южно‑Сахалинск»; / Постановление администрации города Южно‑Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». / Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 12.02.2019 № 81-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск». / Перечень поручений Председателя Правительства Сахалинской области от 29.09.2017 № 29-ВЩ «О совершенствовании системы стратегического планирования в Сахалинской области».
Цели программы	Совершенствование системы благоустройства и создание эффективной и устойчивой системы озеленения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Задачи программы	- формирование комфортной и благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения за счет создания новых озелененных территорий общего пользования / - обеспечение воспроизводства зеленого фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» / - приведение в нормативное состояние существующих озелененных территорий общего пользования / - систематизация информации о зеленом хозяйстве / - создание условий выращивания и хранения зеленых насаждений
Целевые индикаторы и показатели программы	- обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования / - площадь благоустроенных озелененных территорий / - площадь восстановленных зеленых насаждений / - доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений / - показатель готовности дендрологического плана городского округа / - мощность питомников (количество выращиваемых саженцев)
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап в течение 2019 - 2025 годов
Объемы и источники финансирования	На реализацию мероприятий Программы на период с 2019 по 2025 годы предусматривается общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в размере 240 420,8 тыс. рублей, в том числе: / - 2019-2021 годы — 0,0 тыс. руб.; / - 2022 год — 61 485,0 тыс. руб.; / - 2023 год — 61 475,1 тыс. руб.; / - 2024 год — 67 748,6 тыс. руб.; / - 2025 год — 49 712,1 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования с 4,86 м2/чел. до 10,28 м2/чел / - увеличение площади благоустроенных озелененных территорий с 106,8 га до 209,7 га / - увеличение площади восстановленных зеленых насаждений до 7,0 тыс. кв. м. / - увеличение доли проинвентаризированных объектов зеленых насаждений до 100% / - увеличение показателя готовности дендрологического плана городского округа до 100% / - увеличение мощности питомников (количество выращиваемых саженцев) до 20,0 тыс. шт.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В состав территории городского округа входят земли города
Южно-Сахалинска и территории следующих населенных пунктов (сел): Березняки, Дальнее, Елочки, Ключи, Новая Деревня, Санаторное, Синегорск, Старорусское, 17‑й километр, Новодеревенское.
Зеленый фонд города или села представляет собой совокупность озелененных и лесных территорий всех категорий и видов. Три основных категории озелененных территорий включают:
-	озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации всего населения города (парки, скверы, бульвары и т.п.);
-	озелененные территории ограниченного пользования, рассчитанные на пользование определенными группами населения (территории озеленения учреждений образования и пр.);
-	озелененные территории специального назначения (озеленение улиц и дорог, санитарно-защитных зон и пр.).
На территориях зеленых фондов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ должна осуществляться система мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Общей проблемой существующего озеленения как города, так и сел является необеспеченность населения озелененными территориями общего пользования. В 2018 году в Южно-Сахалинске обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (парки, скверы и т. п.) составляет 4,86 м2/чел. при норме - 10 м2/чел. В большинстве сел и на территории города за пределами территории Центральной части Южно-Сахалинска озелененные территории общего пользования практически отсутствуют.
Зеленые насаждения в городе и селах произрастают в различной градостроительной и экологической обстановке, испытывают негативное воздействие разного уровня. Зеленые насаждения в урбанизированной среде, и в первую очередь зеленые насаждения улично-дорожной сети, испытывают мощное негативное воздействие: сильное загрязнение воздуха и почвы выбросами автотранспорта (особенно в условиях Южно-Сахалинска), уличное освещение, нарушающее природный световой режим и режим покоя растений, механические повреждения при расчистке улиц от снега, использование противогололедных реагентов и т. п. Со временем ослабевают естественные защитные механизмы растений, снижается биологическая устойчивость, устойчивость к неблагоприятным антропогенным и природным воздействиям, повышается угроза гибели и падения деревьев, ослабевают защитные и декоративные функции зеленых насаждений.
Массовые выпады деревьев на территории г.Южно-Сахалинска при прохождении циклонов летом 2014 года (более 500 деревьев только на озелененных территориях общего пользования, школ и детских садов) подтверждают наличие высоких рисков сокращения зеленого фонда города в связи с состоянием зеленых насаждений.
Рядовые, частично утраченные посадки деревьев вдоль улично-дорожной сети на территорий образования не выполняют требуемые защитные и средообразующие функции. Так же по некоторым улицам городского округа, вдоль улично-дорожной сети, абсолютно отсутствуют посадки. Это связано с прохождением под зеленой зоной, нерационально заложенных инженерных коммуникаций. Отсутствует многоярусный защитный экран из древесно-кустарниковой и травянистой растительности, который способен обеспечивать комфортный микроклимат, снижать в жаркое время года температуру воздуха, регулировать влажность, поглощать загрязняющие воздух вещества, пыль, снижать уровень шума.
Также современное состояние зеленого фонда характеризует скудный ассортимент видового состава зеленых насаждений, недостаточное количество декоративных кустарников, газонов, отсутствие единого ландшафтно-композиционного стиля.
Основными причинами проблемного состояния озеленения являются: отсутствие на протяжении многих лет последовательной системы развития, восстановления зеленого фонда города и сел, обновления зеленых насаждений и необходимого сезонного ухода за ними. К самым негативным последствиям, сокращению защитного озеленения улиц города Южно-Сахалинска, привели расширение дорожного полотна основных улиц города, газификация территории существующей застройки без выполнения работ по замещению уничтожаемого озеленения.
В настоящее время требуется наращивание площади озелененных территорий общего пользования, создание новых скверов, парков, восстановление уличного озеленения; существующее озеленение требует реконструкции путем создания устойчивой системы зеленых насаждений, реализации современных декоративных и эстетических решений, усиления защитных функций.
Задача улучшения городской среды за счет озеленения, создания малых и больших рекреационных зон, формирования единой системы озеленения определена Стратегией развития городского округа «Город Южно-Сахалинск».

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью программы является совершенствование системы благоустройства и создание эффективной и устойчивой системы озеленения городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
- формирование комфортной и благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения за счет создания новых озелененных территорий общего пользования
- обеспечение воспроизводства зеленого фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»
- приведение в нормативное состояние существующих озелененных территорий общего пользования
- систематизация информации о зеленом хозяйстве
- создание условий выращивания и хранения зеленых насаждений

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации всех запланированных мероприятий Программы ожидаемый конечный результат будет заключаться в создании в городском округе «Город Южно-Сахалинск» устойчивой системы озеленения с обеспечением нормативных количественных и качественных требований к насаждениям, с усилением их защитных, средообразующих и декоративных функций, а именно:
- повышение уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования с 4,86 м2/чел. до 10,28 м2/чел
- увеличение площади благоустроенных озелененных территорий с 106,8 га до 209,7 га
- увеличение площади восстановленных зеленых насаждений до 7,0 тыс. кв. м.
- увеличение доли проинвентаризированных объектов зеленых насаждений до 100%
- увеличение показателя готовности дендрологического плана городского округа до 100%
- увеличение мощности питомников (количество выращиваемых саженцев) до 20,0 тыс. шт.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2019 - 2025 годов. Этапы реализации программой не предусмотрены.
Данный срок позволит выполнить в полном объеме запланированный перечень программных мероприятий, соответственно достичь цель Программы и решить поставленные задачи.
Основанием досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Сахалинской области, муниципальных нормативных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Программы до удовлетворительного.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе и заключаются в следующем:
-	создание новых парков, скверов и т.п.,
-	реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров и т.п.);
-	реконструкция уличного озеленения;
-	реконструкция озеленения учреждений образования;
-	составление дендрологического плана городского округа;
-	создание электронной базы данных зеленых насаждений;
-	создание питомника садово-паркового хозяйства.
Объемы работ по озеленению в составе мероприятий формируются работами по разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) для озелененных территорий и непосредственными работами по озеленению: восстановление существующих зеленых насаждений (при наличии и целесообразности), создание новых зеленых насаждений, последующее содержание озеленения.
Информация по объектам капитального строительства приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий Программы необходимо обеспечение их мерами правового регулирования, изложенными в приложении № 6 к муниципальной программе.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель и соисполнители Программы обеспечивают разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы Программы количественно характеризуют ход ее реализации в целях проведения оценки эффективности реализации Программы.
Информация о составе и значениях индикаторов (показателей) Программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Степень достижения ожидаемых результатов оценивается сопоставлением фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.
Состав целевых индикаторов Программы обеспечивает наблюдаемость значений индикаторов (показателей) в течение срока реализации Программы
Объект озеленения считается приведенным в соответствие требованиям в тот год реализации Программы, в котором в полном объеме завершены работы, предусмотренные проектной документацией в целом по объекту озеленения (без учета периода последующего содержания). Улицы большой протяженности, реконструкция которых Программой предусмотрена поэтапно, считаются отдельным объектом в рамках этапа.
Плановые значения индикаторов носят прогнозный характер и могут корректироваться с учетом финансового обеспечения мероприятий Программы.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем и источники финансирования мероприятий Программы определятся по результатам выделения финансирования.
Финансирование мероприятий программы носит прогнозный характер и может корректироваться.
Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы представлена в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

10. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблем озеленения в соответствии с проведенной предварительной оценкой преимуществ и рисков к основным рискам следует отнести:
-	финансовый риск: задержка (отсутствие) финансирования Программы, которая может привести к невыполнению по срокам мероприятий Программы;
-	снижение ежегодного финансирования до уровня, не позволяющего обеспечить выполнение 80% запланированных на текущий год мероприятий;
-	риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм в части полномочий органов местного самоуправления городского округа и муниципальных обязательств;
-	организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы, отсутствием предварительной подготовки мероприятий, в том числе в связи с неопределенностью финансирования;
-	природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и неблагоприятных процессов и явлений, проявления стихийных бедствий и загрязнения окружающей среды.
К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным предупредить наступление неблагоприятных явлений и процессов и/или минимизировать их последствия, следует отнести
-	регулярный мониторинг выполнения программных мероприятий;
-	назначение в подразделениях ответственных должностных лиц;
-	принятие решения о приостановке выполнения Программы при снижении ее финансирования до уровня, не позволяющего обеспечить выполнение 80% запланированных на текущий год мероприятий.
Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - Департаментом архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска в пределах установленной компетенции.

11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па.
В зависимости от значения показателя оценки эффективности (Ои) реализация муниципальной программы признается:

- эффективной при

- недостаточно эффективной при

- неэффективной при Ои < 0,6.

Приложение № 1 / к муниципальной программе / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№	Наименование мероприятий	Ответственный / исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Последствия / нереализации / мероприятий	Связь с индикаторами / (показателями) муниципальной программы
			начала / реализации	окончания / реализации	краткое / описание	значение / (по годам / реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 - 2025 годы»
Основное мероприятие 1. Создание новых озелененных территорий общего пользования
1.1.	Создание новых парков, скверов и т. п.	МКУ УДХиБ	2020	2025	Площадь вновь созданных парков, скверов и т. п.	2020 год - 214 240 м2 / 2021 год - 214 240 м2 / 2022 год - 214 240 м2 / 2023 год - 214 240 м2 / 2024 год - 124 170 м2 / 2025 год - 124 170 м2 / Всего: 1 105 300 м2	Снижение обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (скверами, парками и пр.)	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования / Площадь благоустроенных озелененных территорий
					Кол-во скверов, созданных в соответствии с требованиями	2020 год - 8 объектов / 2021 год - 4 объекта / 2022 год - 5 объектов / 2023 год - 2 объекта / 2024 год - 2 объекта / 2025 год - 2 объекта / Всего: 23 объекта
Основное мероприятие 2. Реконструкция существующих озелененных территорий
2.1.	Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров и т.п.)	МКУ УДХиБ	2019	2025	Кол-во реконструированных территорий	2019 год - 5 объектов / 2020 год - 4 объектов / 2021 год - 5 объекта / 2022 год - 4 объекта / 2023 год - 4 объекта / 2024 год - 4 объекта / 2025 год - 3 объекта / Всего: 29 объекта	Деградация и утеря скверов, бульваров; деградация зеленого фонда города	Площадь благоустроенных озелененных территорий / Площадь восстановленных зеленых насаждений
2.2.	Реконструкция уличного озеленения	МКУ УДХиБ	2019	2025	Кол-во улиц (по участкам), приведенных по уровню благоустройства в соответствие требованиям	2019 год - 2 объектов / 2020 год - 8 объектов / 2021 год - 7 объектов / 2022 год - 7 объектов / 2023 год - 5 объектов / 2024 год - 6 объектов / 2025 год - 6 объектов / Всего: 41 объект	Отсутствие фильтрации воздуха и воздействия на интенсивность шума, рост загрязнений оказывающих негативное влияние на человека и окружающую его среду	Площадь благоустроенных озелененных территорий / Площадь восстановленных зеленых насаждений
2.3.	Реконструкция озеленения учреждений образования	ДО	2019	2025	Кол-во учреждений, озеленение которых улучшено до нормативного состояния, объект	2019 год - 11 объектов / 2020 год - 13 объектов / 2021 год - 12 объектов / 2022 год - 12 объектов / 2023 год - 11 объектов / 2024 год - 11 объектов / 2025 год - 11 объектов / Всего: 81 объект	Деградация и утеря защитного и средообразую-щего озеленения; необеспечение нормативного озеленения	Площадь благоустроенных озелененных территорий / Площадь восстановленных зеленых насаждений
Основное мероприятие 3. Инвентаризация и обследование зеленых насаждений
3.1	Составление дендрологического плана городского округа	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2019	2023	Процентное соотношение площади проинвентаризированных территорий городского округа	2019 год - 20% / 2020 год - 40% / 2021 год - 60% / 2022 год - 80% / 2023 год - 100% / Всего: 100%	Отсутствие рационального распределения строительных и инфраструктурных объектов на местности	Показатель готовности дендрологического плана городского округа
3.2	Создание электронной базы данных зеленых насаждений	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2019	2023	Процентное соотношение данных, занесенных в электронную базу, согласно дендрологическому плану городского округа	2019 год - 20% / 2020 год - 40% / 2021 год - 60% / 2022 год - 80% / 2023 год - 100% / Всего: 100%	Отсутствие оперативного получения информации об объектах зеленых насаждений для последующего учета и применения тактики озеленения	Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений
Основное мероприятие 4. Создание питомника садово-паркового хозяйства
4.1	Создание питомника садово-паркового хозяйства	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2020	2023	Количество выращиваемых саженцев в год	2020 год - 5 тыс. шт. / 2021 год - 5 тыс. шт. / 2022 год - 5 тыс. шт. / 2023 год - 5 тыс. шт. / Всего: 20 тыс. шт.	Не обеспеченность зеленного строительства посадочным материалом	Мощность питомников, (количество выращиваемых саженцев)

Приложение № 2 / к муниципальной программе / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы

Информация по объектам капитального строительства

№ п/п	№ по мер.	Наименование объекта строительства	Сроки строительства	Наличие ПСД	Мощность, кв.м	Сметная стоимость в текущих ценах (тыс.руб.)	Объем финансирования, тыс. руб.					Непосредственный результат
							Всего	ФБ	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы»
Основное мероприятие 1. Создание новых озелененных территорий общего пользования, всего, в том числе:						67 515,7	0	0	0	58 466,4	0	Увеличение площади озелененной территории общего пользования, достижение нормативных требований
Мероприятие 1.1. Создание новых парков, скверов и т. п. всего, в том числе:						67 515,7	0	0	0	58 466,4	0
1	1	Территория въездного знака в примыкании с автодорогой на аэропорт	2021	2020	1 377	792,3	0	0	0	0	0
2	2	Сквер на Коммунистическом пр., 41	2020	2019	2 566	1 476,5	0	0	0	0	0
3	3	Территория (сквер) северо-восточнее пересечения ул.Комсомольская — пр.Коммунистический	2020	2019	4 284	2 465,0	0	0	0	0	0
4	4	Сквер у памятника защитникам русско-японской войны	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
5	5	«Сквер Полицейским, погибшим при исполнении»	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
6	6	Аллея выдающихся Сахалинских спортсменов	2021	2020	проект	проект	0	0	0	0	0
7	7	территория перед Правительством Сахалинской области	2020	2019	4270	2 457,0	0	0	0	0	0
8	8	Территория перед зданием пр.Коммунистический,76	2020	2019	580	333,7	0	0	0	0	0
9	9	Монумент «Имя России-Александр Невский»	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
10	10	Сквер юго-восточнее пересечения у.Комсомольская и ул.Есенина	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
11	11	Сквер в центральной части села (с.Старорусское)	2021	2020	1 600	920,6	0	0	0	0	0
12	12	Сквер на ул.Остановочная (с.Старорусское)	2021	2020	1 050	604,2	0	0	0	0	0
13	13	Озелененная территория между домом 3 и 5 по ул. Емельянова	2022	2021	проект	проект	0	0	0	0	0
14	14	Территория вдоль руч.Пригородный в мкр 03.02	2022	2021	5 695	3 276,9	0	0	0	3 276,9	0
15	15	Территория вдоль руч.Пригородный в мкр 03.04	2022	2021	9 835	5 659,1	0	0	0	5 659,1	0
16	16	Территория вдоль руч.Пригородный в мкр 03.08	2022	2021	4 880	2 808,0	0	0	0	2 808,0	0
17	17	озелененная территория между домом № 31 по ул.Емельянова А.О. и домом №278А по пр.Мира	2022	2021	проект	проект	0	0	0	0	0
18	18	Мемориальный сквер (с.Дальнее)	2023	2022	6 300	3 625,0	0	0	0	3 625,0	0
19	19	Набережная реки Колка (с.Березняки)	2023	2022	28 000	16 111,2	0	0	0	16 111,2	0
20	20	Два сквера по ул. Лесная (с.Березняки)	2024	2023	7 700	4 430,6	0	0	0	4 430,6	0
21	21	Сквер на ул.Новая (с.Березняки)	2024	2023	2 100	1 208,3	0	0	0	1 208,3	0
22	22	Парк на р.Сусуя (с.Синегорск)	2025	2024	33 600	19 333,4	0	0	0	19 333,4	0
23	23	Сквер в центральной части села вблизи р.Чусовая (с.Старорусское)	2025	2024	3 500	2 013,9	0	0	0	2 013,9	0
Основное мероприятие 2. Реконструкция существующих озелененных территорий, всего, в том числе:						0	0	0	0	0	0	Достижение соответствия современным нормативным требованиям
Мероприятие 2.1. Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров и т. п.), всего, в том числе:						110 962,0	0	0	0	49 575,8	0
24	1	Рекреационная прогулочная зона вдоль пр.Мира (западная сторона) в границах ул.Поповича-ул.Пограничная	2019-2020	2019	20000	11 508,0	0	0	0	0	0
25	2	Сквер у памятника «Скорбящая»	2021	2020	проект	проект	0	0	0	0	0
26	3	Аллея Даманцев	2021	2020	проект	проект	0	0	0	0	0
27	4	Сквер по Спортивному проезду	2021	2019	4233	2 435,7	0	0	0	0	0
28	5	Сквер «Памятный знак» с рекреационной прогулочной зоной вдоль р.Сусуя	2020-2021	2019	23818,5	13 705,2	0	0	0	0	0
29	6	Сквер «Академический», «Молодежный» в п/р Ново-Александровск	2020-2021	2019	12700	7 307,6	0	0	0	0	0
30	7	Сквер Пограничников	2019	2018	14000	8 055,6	0	0	0	0	0
31	8	Бульвар им А.С. Пушкина ( аллея Строителей)	2019	2018	11311	6 508,3	0	0	0	0	0
32	9	Строительство сквера со стелой «Сахалин» в п/р Ново-Александровск	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
33	10	Аллея Энергетиков	2025	2024	3 633	2 090,4	0	0	0	2 090,4	0
34	11	Сквер Андрея Первозванного с Аллеей рыбацкой славы	2019	2018	9 500	5 466,3	0	0	0	0	0
35	12	Сквер им.Рудановского	2022	2021	5 202	2 993,2	0	0	0	2 993,2	0
36	13	Сквер им.Невельского	2022	2021	4 686	2 696,3	0	0	0	2 696,3	0
37	14	Территория у здания администрации города на пл.Ленина	2020	2019	1 450	834,3	0	0	0	0	0
38	15	Сквер у Корейского центра и ДК «Родина»	2019-2020	2019	1 600	920,6	0	0	0	0	0
39	16	Сквер им.Головнина	2022	2021	3 470	1 996,6	0	0	0	1 996,6	0
40	17	Сквер им.Крузенштерна	2022	2021	2 444	1 406,3	0	0	0	1 406,3	0
41	18	Сквер «Памятный камень»	2023	2022	3 413	1 963,8	0	0	0	1 963,8	0
42	19	Сквер у ДК ЖД	2023	2022	668	384,4	0	0	0	384,4	0
43	20	Рекреационная прогулочная зона вдоль р.Красносельская п/р Ново-Александровск	2022-2023	2021	4900	2 819,5	0	0	0	2 819,5	0
44	21	Сквер «Таможенников»	2019	2018	2511	1 444,8	0	0	0	0	0
45	22	Сквер им.В.Путянина (ул.Советская п/р Ново-Александровск)	2023	2022	1000	575,4	0	0	0	575,4	0
46	23	Сквер в п/р Луговое (центральная площадь)	2019	2018	5561	3 199,8	0	0	0	0	0
47	24	Сквер Ждакаева	2024	2023	11307	6 506,0	0	0	0	6 506,0	0
48	25	Сквер Асахикава	2024	2023	13962	8 033,7	0	0	0	8 033,7	0
49	26	Сквер на пл.Ленина и сквер памяти жертв землетрясения в Нефтегорске	2024	2023	19 412	11 169,7	0	0	0	11 169,7	0
50	27	Сквер «Памяти»	2024	2023	5485	3 156,1	0	0	0	3 156,1	0
51	28	Озелененная территория перед Домом торговли	2025	2024	2 285	1 314,8	0	0	0	1 314,8	0
52	29	Сквер им.Пушкина	2025	2024	4 292	2 469,6	0	0	0	2 469,6	0
Мероприятие 2.2. Реконструкция уличного озеленения, всего, в том числе:						0	0	0	0	0	0	Достижение нормативных показателей защитного озеленения
53	1	ул.Горького от Коммунистического пр. до ул.Есенина	2019-2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
54	2	ул.Ленина от ул.Сахалинской до пр.Победы	2020	2020	проект	0	0	0	0	0	0
55	3	ул.Долинская	2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
56	4	ул.Пограничная	2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
57	5	ул.Комсомольская от ул.Сахалинской до ул.Пуркаева	2019-2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
58	6	Коммунистический пр. от ул.А.М. Горького до ул.Ленина	2019-2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
59	7	ул.Сахалинская от ул.Комсомольской до ул.Ленина	2019	2019	проект	0	0	0	0	0	0
60	8	пр.Победы от пр.Мира до ул.Ленина	2019-2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
61	9	пр.Мира от ул.Сахалинская до ул.Пуркаева	2019-2020	2019	проект	0	0	0	0	0	0
62	10	ул.Чехова от ул. Сахалинская до пр. Победы	2021	2020	проект	0	0	0	0	0	0
63	11	пр.Мира от ул.Пуркаева до ул.Есенина	2021	2020	проект	0	0	0	0	0	0
64	12	ул.Амурская от Комм. пр. до ул.Поповича	2021	2020	проект	0	0	0	0	0	0
65	13	ул.Ленина от пр.Победы до ул.Емельянова	2021	2020	проект	0	0	0	0	0	0
66	14	Дорога в аэропорт	2021	2020	проект	0	0	0	0	0	0
67	15	ул.Дзержинского от ул.Сахалинская до ул.Поповича	2021	2020	проект	0	0	0	0	0	0
68	16	ул.Пуркаева от ул.Горького до ул.Ленина	2020-2021	2019	проект	0	0	0	0	0	0
69	17	ул.П.Поповича	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
70	18	ул.Тихоокеанская	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
71	19	ул.Ленина от ул.Украинской до ул.Бумажной	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
72	20	ул.Амурская от пр.Победы до ул.Пограничной	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
73	21	ул.Ленина от ул.Емельянова до ул.Пуркаева	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
74	22	пр.Мира от ул.Есенина до ул.Больничной	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
75	23	ул.Хабаровская	2022	2021	проект	0	0	0	0	0	0
76	24	ул.Железнодорожная от ул.Сахалинской до пр.Победы	2023	2022	проект	0	0	0	0	0	0
77	25	ул.Железнодорожная (25 мкрн.)	2019	2019	проект	0	0	0	0	0	0
78	26	пр.Мира от ул.Украинской до ул.Сахалинской	2023	2022	проект	0	0	0	0	0	0
79	27	ул.Ленина от ул.Бумажная до ул.Сахалинская	2023	2022	проект	0	0	0	0	0	0
80	28	ул.Победы от ул.Ленина до ул.Железнодорожная	2023	2022	проект	0	0	0	0	0	0
81	29	ул.Крюкова	2023	2022	проект	0	0	0	0	0	0
82	30	ул.Невельская	2024	2023	проект	0	0	0	0	0	0
83	31	ул.Комсомольская от ул.Пуркаева до ул.Есенина	2024	2023	проект	0	0	0	0	0	0
84	32	ул.Железнодорожная (от ул.пр.Победы до ул.Пограничной	2024	2023	проект	0	0	0	0	0	0
85	33	ул.Ленина от ул.Пуркаева до ул.Авиационной	2024	2023	проект	0	0	0	0	0	0
86	34	пр.Мира от ул.Больничной до ул.Инженерной	2024	2023	проект	0	0	0	0	0	0
87	35	ул.Больничная от ул.Комсомольской до пр.Мира	2024	2023	проект	0	0	0	0	0	0
88	36	ул.Комсомольская от ул.Есенина до ул.Больничной	2025	2024	проект	0	0	0	0	0	0
89	37	ул.А.Буюклы	2025	2024	проект	0	0	0	0	0	0
90	38	ул.Курильская от ул.Амурской до пр.Мира	2025	2024	проект	0	0	0	0	0	0
91	39	ул.Академическая	2025	2024	проект	0	0	0	0	0	0
92	40	ул.Вокзальная	2025	2024	проект	0	0	0	0	0	0
93	41	ул.Пушкина	2025	2024	проект	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3. Реконструкция озеленения учреждений образования, всего, в том числе:						0	0	0	0	0	0	Достижение / нормативного уровня / озеленения
Территории школ, всего, в том числе:						110 431,2	0	0	0	59 209,3	0
94	1	Гимназия № 1	2019	2019	18 515	10 653,5	0	0	0	0	0
95	2	Гимназия №2	2019	2019	5 120	2 946,0	0	0	0	0	0
96	3	Лицей №1	2019	2019	4 378	2 519,1	0	0	0	0	0
97	4	Школа №1	2019	2019	6 455	3 714,2	0	0	0	0	0
98	5	Школа №3	2020	2019	13 329	7 669,5	0	0	0	0	0
99	6	Школа №5	2020	2019	7 202	4 144,0	0	0	0	0	0
100	7	Школа №7	2020	2020	4 832	2 780,3	0	0	0	0	0
101	8	Школа №13	2020	2020	8 195	4 715,4	0	0	0	0	0
102	9	Школа №14	2021	2020	9 199	5 293,1	0	0	0	0	0
103	10	Школа № 16	2021	2020	3 026	1 741,2	0	0	0	0	0
104	11	Школа №23	2021	2020	7 625	4 387,4	0	0	0	0	0
105	12	Лицей №2	2021	2020	1 302	749,2	0	0	0	0	0
106	13	Школа №11	2022	2020	7 104	4 087,6	0	0	0	4 087,6	0
107	14	Школа №4	2022	2020	2 592	1 491,4	0	0	0	1 491,4	0
108	15	Школа №6	2022	2020	11 404	6 561,9	0	0	0	6 561,9	0
109	16	Школа №8	2022	2020	14 489	8 337,0	0	0	0	8 337,0	0
110	17	Школа № 9	2023	2020	10 801	6 214,9	0	0	0	6 214,9	0
111	18	Школа № 12 (Детский сад №9)	2023	2020	6 849	3 940,9	0	0	0	3 940,9	0
112	19	Школа №15	2023	2021	4 939	2 841,9	0	0	0	2 841,9	0
113	20	Школа №30 Луговое	2023	2021	1 067	614,0	0	0	0	614,0	0
114	21	Школа корр. ул.Клубная, 21	2024	2021	8 811	5 069,8	0	0	0	5 069,8	0
115	22	Школа №22	2024	2021	7 935	4 565,8	0	0	0	4 656,8	0
116	23	Школа (с.Старорусское)	2024	2021	500	287,7	0	0	0	287,7	0
117	24	Школа №18 (с.Синегорск)	2024	2022	3 784	2 177,3	0	0	0	2 177,3	0
118	25	Школа №19 (с.Дальнее)	2025	2022	14 179	8 158,6	0	0	0	8 158,6	0
119	26	Школа (с.Березняки)	2025	2022	4 206	2 420,1	0	0	0	2 420,1	0
120	27	Школа №32 (Н/А)	2025	2022	4 083	2 349,4	0	0	0	2 349,4	0
121	28	Школа №31 (Н/А)	2025	2022	проект	проект	0	0	0	0	0
Территории детских садов, всего, в том числе:						150 592,9	0	0	0	73 260,3	0
122	1	Детский сад №6	2019	2019	3 435	1 976,5	0	0	0	0	0
123	2	Детский сад №2	2019	2019	8 330	4 793,1	0	0	0	0	0
124	3	Детский сад №3	2019	2019	7 111	4 091,7	0	0	0	0	0
125	4	Детский сад №4	2019	2019	6 030	3 469,7	0	0	0	0	0
126	5	Детский сад №15	2019	2019	9 142	5 260,3	0	0	0	0	0
127	6	Детский сад №16	2019	2019	6 742	3 879,3	0	0	0	0	0
128	7	Детский сад №18 (Луговое)	2019	2019	21 002	12 084,6	0	0	0	0	0
129	8	Детский сад №30 (Н/А)	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
130	9	Детский сад №28 (Н/А)	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
131	10	Детский сад №31 (Н/А)	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
132	11	Детский сад «Теремок» (с.Синегорск)	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
133	12	Детский сад «Василек» (с.Санаторное)	2020	2019	проект	проект	0	0	0	0	0
134	13	Детский сад №21	2020	2020	4 372	2 515,6	0	0	0	0	0
135	14	Детский сад №24	2020	2020	4 756	2 736,6	0	0	0	0	0
136	15	Детский сад №33	2020	2020	3 822	2 199,2	0	0	0	0	0
137	16	Детский сад №37	2020	2020	5 889	3 388,5	0	0	0	0	0
138	17	Детский сад №1	2021	2020	6 454	3 713,6	0	0	0	0	0
139	18	Детский сад №10	2021	2020	4 392	2 527,2	0	0	0	0	0
140	19	Детский сад №14	2021	2020	7 060	4 062,3	0	0	0	0	0
141	20	Детский сад №17	2021	2020	10 257	5 901,9	0	0	0	0	0
142	21	Детский сад №19	2021	2020	6 484	3 730,9	0	0	0	0	0
143	22	Детский сад №23 (Луговое)	2021	2020	3 420	1 967,9	0	0	0	0	0
144	23	Детский сад №41	2021	2017	8 100	4 660,7	0	0	0	0	0
145	24	Детский сад №43	2021	2017	7 600	4 373,0	0	0	0	0	0
146	25	Детский сад №49	2022	2021	5 038	2 898,9	0	0	0	2 898,9	0
147	26	Детский сад №58 (с.Дальнее)	2022	2021	1 760	1 012,7	0	0	0	1 012,7	0
148	27	Детский сад №7	2022	2021	3 701	2 129,6	0	0	0	2 129,6	0
149	28	Детский сад №9 (Луговое)	2022	2021	5 935	3 415,0	0	0	0	3 415,0	0
150	29	Детский сад №20	2022	2021	4 294	2 470,8	0	0	0	2 470,8	0
151	30	Детский сад №36	2022	2021	7 480	4 304,0	0	0	0	4 304,0	0
152	31	Детский сад №38	2022	2021	2 800	1 611,1	0	0	0	1 611,1	0
153	32	Детский сад №39	2022	2022	4 047	2 328,6	0	0	0	2 328,6	0
154	33	Детский сад №42	2023	2022	6 370	3 665,3	0	0	0	3 665,3	0
155	34	Детский сад №46	2023	2022	6 881	3 959,3	0	0	0	3 959,3	0
156	35	Детский сад №48	2023	2022	6 731	3 873,0	0	0	0	3 873,0	0
157	36	Детский сад №54	2023	2022	6 490	3 734,3	0	0	0	3 734,3	0
158	37	Детский сад №5	2023	2022	1 966	1 131,2	0	0	0	1 131,2	0
159	38	Детский сад №8	2023	2022	5 350	3 078,4	0	0	0	3 078,4	0
160	39	Детский сад №11	2023	2022	5 114	2 942,6	0	0	0	2 942,6	0
161	40	Детский сад №12	2024	2022	3 626	2 086,4	0	0	0	2 086,4	0
162	41	Детский сад №13	2024	2022	1 932	1 111,7	0	0	0	1 111,7	0
163	42	Детский сад №22	2024	2022	4 625	2 661,2	0	0	0	2 661,2	0
164	43	Детский сад №25	2024	2022	7 379	4 245,9	0	0	0	4 245,9	0
165	44	Детский сад №27	2024	2022	6 158	3 543,3	0	0	0	3 543,3	0
166	45	Детский сад №35	2024	2022	6 226	3 582,4	0	0	0	3 582,4	0
167	46	Детский сад №55	2024	2022	6 800	3 912,7	0	0	0	3 912,7	0
168	47	Детский сад №44	2025	2022	5 302	3 050,8	0	0	0	3 050,8	0
169	48	Детский сад №29 (с.Санаторное)	2025	2022	1 391	800,4	0	0	0	800,4	0
170	49	Детский сад №30	2025	2022	2 487	1 431,0	0	0	0	1 431,0	0
171	50	Детский сад №31	2025	2022	214	123,1	0	0	0	123,1	0
172	51	Детский сад №32	2025	2023	4 320	2 485,7	0	0	0	2 485,7	0
173	52	Детский сад №40 (с.Синегорск)	2025	2023	2 734	1 573,1	0	0	0	1 573,1	0
174	53	Детский сад №34 (с.Березняки)	2025	2023	170	97,8	0	0	0	97,8	0
Основное мероприятие 4. Создание питомника садово-паркового хозяйства, всего, в том числе:						проект	0	0	0	0	0
175	1	Мероприятие 4.1. / Создание питомника садово-паркового хозяйства	2019-2023	-	-	проект	0	0	0	0	0

Приложение № 3 / к муниципальной программе / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ / п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Значение показателей
			Базовое значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 - 2025 годы»
1.	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования	м 2/ чел.	4,86	-	6,67	7,45	8,23	9,01	9,79	10,28
2.	Площадь благоустроенных озелененных территорий в рамках исполнения мероприятий Программы	га	106,8	119,7	132,6	145,5	158,4	171,3	184,2	209,7
3.	Площадь восстановленных зеленых насаждений (нарастающим итогом)	тыс. кв. м	-	1	2	3	4	5	6	7
4.	Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений	%	-	20	40	60	80	100	-	-
5.	Показатель готовности дендрологического плана городского округа	%	-	20	40	60	80	100	-	-
6.	Мощность питомников (количество выращиваемых саженцев нарастающим итогом)	тыс. шт.	-	-	5	10	15	20	-	-

Приложение № 4 / к муниципальной программе / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование / муниципальной программы, мероприятия	Исполнители / программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	ЦСР	Рз,Пр	ВР	Всего по программе	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	240 420,8	0,0	0,0	0,0	61 485,0	61 475,1	67 748,6	49 712,1
	МКУ УДХиБ	902	х	х	х	108 042,2	0,0	0,0	0,0	20 836,4	25 479,3	34 504,4	27 222,1
	ДО	907	х	х	х	132 378,6	0,0	0,0	0,0	40 648,6	35 995,8	33 244,2	22 490,0
	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	915	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Создания новых озелененных территорий общего пользования / Мероприятие 1.1. Создание новых / парков, скверов и т.п.	Всего	х	х	х	х	58 466,4	0,0	0,0	0,0	11 744,0	19 736,2	5 638,9	21 347,3
	МКУ УДХиБ	902	2800120990	0503	414	58 466,4	0,0	0,0	0,0	11 744,0	19 736,2	5 638,9	21 347,3
Основное / мероприятие 2. Реконструкция существующих озелененных территорий, в т.ч.	Всего	х	х	х	х	181 954,4	0,0	0,0	0,0	49 741,0	41 738,9	62 109,7	28 364,8
	МКУ УДХиБ	902	2800220980	0503	414	49 575,8	0,0	0,0	0,0	9 092,4	5 743,1	28 865,5	5 874,8
	ДО	907	2800220980	0503	240	132 378,6	0,0	0,0	0,0	40 648,6	35 995,8	33 244,2	22 490,0
Мероприятие 2.1. Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров и т.п.)	МКУ УДХиБ	902	2800220980	0503	414	49 575,8	0,0	0,0	0,0	9 092,4	5 743,1	28 865,5	5 874,8
Мероприятие 2.2. Реконструкция уличного озеленения	МКУ УДХиБ	902	2800220980	0503	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3. Реконструкция озеленения территорий учреждений образования	ДО	907	2800220980	0709	240	132 378,6	0,0	0,0	0,0	40 648,6	35 995,8	33 244,2	22 490,0
Основное мероприятие 4. Создание питомника садово-паркового хозяйства / Мероприятие 4.1. Создание питомника садово-паркового хозяйства	Всего	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	915	2800420990	0503	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 5 / к муниципальной программе / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы	Источник / финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		Всего по программе	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 - 2025 годы»	Всего:	240 420,8	0,0	0,0	0,0	61 485,0	61 475,1	67 748,6	49 712,1
	Местный бюджет	240 420,8	0,0	0,0	0,0	61 485,0	61 475,1	67 748,6	49 712,1
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. / Создание новых озелененных территорий общего пользования / Мероприятие 1.1. Создание новых парков, скверов и т.п.	Всего:	58 466,4	0,0	0,0	0,0	11 744,0	19 736,2	5 638,9	21 347,3
	Местный бюджет	58 466,4	0,0	0,0	0,0	11 744,0	19 736,2	5 638,9	21 347,3
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. / Реконструкция существующих озелененных территорий	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	181 954,4	0,0	0,0	0,0	49 741,0	41 738,9	62 109,7	28 364,8
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1. Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров и т.п.)	Всего:	49 575,8	0,0	0,0	0,0	9 092,4	5 743,1	28 865,5	5 874,8
	Местный бюджет	49 575,8	0,0	0,0	0,0	9 092,4	5 743,1	28 865,5	5 874,8
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2. Реконструкция уличного озеленения	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3. Реконструкция озеленения учреждений образования	Всего:	132 378,6	0,0	0,0	0,0	40 648,6	35 995,8	33 244,2	22 490,0
	Местный бюджет	132 378,6	0,0	0,0	0,0	40 648,6	35 995,8	33 244,2	22 490,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4. Создание питомника садово-паркового хозяйства / Мероприятие 4.1. / Создание питомника садово-паркового хозяйства	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 6 / к муниципальной программе / «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Наименование нормативного правового акта	Реквизиты (в случае, если утвержден)	Разработчик нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия	Связь с мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы)
1.	Решение	О Положении об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск»	От 27.04.2016 № 421/24-16-5	МКУ УДХиБ		Основное мероприятие 1. / Создание новых озелененных территорий общего пользования / Мероприятие 2.1. Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров и т. п.) / Мероприятие 2.2. Реконструкция уличного озеленения
2.	Решение	Об утверждении Положения о Департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска	От 30.04.2013 № 798/47-13-4	ДО		Мероприятие 2.3. Реконструкция озеленения учреждений образования
3.	Решение	О Положении о Департаменте городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	От 21.06.2018 № 820/43-17-5	ДГХ		Основное мероприятие 3. Инвентаризация и обследование зеленых насаждений / Основное мероприятие 4. Создание питомника садово-паркового хозяйства

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении проекта документа стратегического планирования городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целях проведения его общественного обсуждения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление»)

Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска
(наименование разработчика)

извещает о начале проведения общественного обсуждения и сбора предложений заинтересованных лиц в отношении проекта
муниципальная программа
(вид документа стратегического планирования)

«Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы»
(наименование проекта документа стратегического планирования)

Проект документа стратегического планирования размещен в ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/)
в разделе «Система стратегического планирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов»
(наименование раздела, подраздела)

Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования осуществляется в электронной форме в ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/)
в разделе «Система стратегического планирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов»
(наименование раздела, подраздела)

Срок приема предложений: с 19.03.2019 по 03.04.2019
(даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования)

Контактная информация ответственного лица Разработчика:
Терзи Юлия Михайловна, u.terzi@yuzhno-sakh.ru , 312648 (2)
(фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

Все поступившие предложения будут рассмотрены в установленный срок. Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, а также поступившие после окончания срока проведения общественного обсуждения или не относящиеся к предмету правового регулирования документа стратегического планирования, проект которого размещен для общественного обсуждения.
Перечень предложений с указанием позиции Разработчика будет размещен в ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/)

в разделе «Система стратегического планирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов»
(наименование раздела, подраздела)

не позднее 04.04.2019

Одновременно сообщаем, что в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования проект документа стратегического планирования и результаты общественного обсуждения будут размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинск (http://yuzhno-sakh.ru/) в разделе «Актуально» подраздел «Общественное обсуждение»