ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
НА 2020 - 2025 ГОДЫ»

Паспорт
программы «Совершенствование пространственной организации
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020 - 2025 годы»

Наименование программы	Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
Ответственный исполнитель программы	Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска
Соисполнители	Департамент землепользования города Южно-Сахалинска (далее - ДЗП), Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (далее - ДГХ), Муниципальное казенное предприятие «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - МКП «Горархитектура», Муниципальное казенное предприятие «ЗСМ им. М.А.Федотова» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - МКП «ЗСМ им. М.А.Федотова»)
Подпрограммы программы	«Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы»
Обоснование для разработки программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / - Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; / - Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 12.02.2019 № 81-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск»; / - Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
Цели программы	- Формирование архитектурно-художественного облика городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Задачи программы	- Создание условий для эффективного использования территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» путем освобождения земельных участков от самовольно установленных временных объектов, а также освобождения территории от самовольных построек и рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения; / - повышение качества городской среды, улучшение условий рекреации населения, формирование эстетического и экологического мировоззрения у населения; / - создание условий для сохранения и совершенствования своеобразного архитектурного облика объектов, сооружений и элементов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Целевые индикаторы и показатели программы	Целевыми индикаторами программы являются: / - количество вывезенных самовольно установленных временных объектов; / - площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов; / - площадь территории, освобожденная от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника; / - площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства; / - удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций; / - количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики.
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в течение 2020 - 2025 годов
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составит 753 432,5 тыс. рублей, в том числе: / - средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 741 312,4 тыс. рублей, в том числе по годам: / 2020 год - 104 913,2 тыс. рублей; / 2021 год - 91 487,9 тыс. рублей; / 2022 год - 127 606,2 тыс. рублей; / 2023 год - 151 011,9 тыс. рублей; / 2024 год - 133 146,6 тыс. рублей; / 2025 год - 133 146,6 тыс. рублей. / - средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей. / - внебюджетные источники - 12 120,1 тыс. рублей, в том числе по годам: / 2020 год - 1 957,3 тыс. рублей; / 2021 год - 1 588,0 тыс. рублей; / 2022 год - 2 143,7 тыс. рублей; / 2023 год - 2 143,7 тыс. рублей; / 2024 год - 2 143,7 тыс. рублей; / 2025 год - 2 143,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	- Увеличение количества вывезенных самовольно установленных временных объектов с 3020 ед. до 6920 ед.; / - увеличение площади территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов с 76080 кв. м до 169680 кв. м; / - увеличение площади территории, освобожденной от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника, с 7255 кв. м до 22255 кв. м; / - увеличение площади территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемой в целях благоустройства, до 3000000 кв. м; / - увеличение удельного веса снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций, до 100 %; / - количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики, до 451 ед.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа) направлена на решение первоочередных проблем по следующим направлениям.
1.1. Освобождение земельных участков от самовольно установленных временных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Самовольно установленные временные объекты - острая проблема города Южно-Сахалинска, которая заключается в отсутствии отлаженной системы вывоза таких объектов, а также их хранения после освобождения земельного участка и дальнейшей утилизации.
За последние годы город Южно-Сахалинск существенно преобразился. Улицы, проспекты и бульвары приобретают цивилизованный вид, жилые кварталы - новые краски, придомовые территории благоустраиваются, архитектура становится гармоничнее и современнее.
Все эти улучшения обеспечивают жителям города более комфортную жизнь.
Самовольное установление временных объектов нарушает права граждан на благоприятную среду проживания в части экологической обстановки, пожарной безопасности, эстетического облика города, является одной из причин развития криминогенной обстановки, препятствует строительству социально значимых объектов, проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных коммуникациях.
Освобождение земельных участков от самовольно установленных временных объектов и объектов, потерявших свою целостность, позволит обеспечить гражданам города стабильное улучшение качества жизни, комфортную среду обитания, безопасность территории, современное обустройство. Это способствует созданию нормальных условий для рождения и воспитания детей, образовательных, культурных и досуговых возможностей.
1.2. Создание благоприятной среды проживания за счет выполнения проектных работ (оказания услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории.
Анализ текущего состояния говорит о неблагоприятной ситуации, связанной с состоянием территорий общего пользования (скверов, бульваров, зеленых ландшафтных зон и т. д.), которые требуют комплексной реконструкции как озеленения, так и остальных элементов благоустройства.
1.3. Приведение в соответствие архитектурно-художественного облика зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Улучшение архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска включает в себя мероприятия по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства; предоставлению муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города; проведению конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории, а также лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства; выполнению работ по проекту концепции оформления и схемы размещения объектов и элементов праздничного оформления; разработке концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий и архитектурно-художественной подсветки; разработке концепции архитектурно-градостроительного развития.
Реализация данных мероприятий поможет обеспечить престиж города Южно-Сахалинска, повысит его инвестиционную привлекательность, создаст условия для внедрения новых технологий и современных материалов при проведении работ по улучшению архитектурно-художественного облика города.
В настоящее время при строительстве, реконструкции и оформлении фасадов зданий применяются современные материалы. Собственники нежилых зданий (магазинов, офисов и др.) стремятся к индивидуальному решению входной группы, оформления фасада, как правило, не учитывая общий облик архитектуры здания и сложившейся застройки в целом.
В городе плохо развито архитектурное и ландшафтное освещение. Фасады зданий частично подсвечены рассеянным светом от уличных фонарей, направленных на дорожное полотно основных улиц. Подсветка решена на низком уровне, не учитывающем архитектурный стиль, фасадные материалы, колористику и их роль в контексте города.
Реализация мероприятий по выполнению работ по проекту концепции оформления и схемы размещения объектов и элементов праздничного оформления; разработке концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий и архитектурно-художественной подсветки; разработке концепции архитектурно-градостроительного развития поможет решить вышеизложенные проблемы.
Проведение конкурсов предполагает создание конкуренции среди архитекторов, дизайнеров, скульпторов и иных представителей творческих сообществ. Итогом конкурса станет появление нескольких вариантов архитектурно-художественных и функционально-планировочных решений, которые можно сопоставить и сравнить для выбора наилучшего варианта, что позволит улучшить архитектурно-художественный облик объектов городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Данная программа соответствует направлению Стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части улучшения качества жизни населения.

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».
Основной целью Программы является формирование архитектурно-художественного облика городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:
- создание условий для эффективного использования территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» путем освобождения земельных участков от самовольно установленных временных объектов, а также освобождения территории от самовольных построек и рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения;
- повышение качества городской среды, улучшение условий рекреации населения, формирование эстетического и экологического мировоззрения у населения;
- создание условий для сохранения и совершенствования своеобразного архитектурного облика объектов, сооружений и элементов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конечный результат муниципальной программы будет складываться из итогов реализации входящих в ее состав мероприятий и подпрограммы.
Информация о показателях и конечных результатах муниципальной программы приведена в Приложении № 2.
С учетом изменения условий социально-экономического развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» показатели Программы могут корректироваться.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По входящим в состав муниципальной программы мероприятиям и подпрограмме планируется следующее:
4.1. Подпрограмма по освобождению земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.
4.2. Мероприятие по выполнению проектных работ (оказанию услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство, реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.3. Мероприятие по выполнению работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, перемещению, хранению и утилизации рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.4. Мероприятие по выполнению работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск», реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.5. Мероприятие по предоставлению муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.6. Мероприятие по проведению конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.7. Мероприятие по проведению конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализуется в течение 2020 - 2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.8. Мероприятие по выполнению работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализуется в течение 2020 - 2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.9. Мероприятие по выполнению работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», реализуется в течение 2020 - 2022 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.10. Мероприятие по выполнению работ по разработке Концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализуется в течение 2020-2022 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.
4.11. Мероприятие по выполнению работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализуется в течение 2020-2025 годов. Этапы реализации мероприятия не предусмотрены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач по созданию условий для совершенствования пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» предусматривается реализация комплекса мероприятий Программы.
Мероприятия реализуются структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска в соответствии со сферами деятельности в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предприятиями и организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основу Программы составляют ее основные мероприятия и мероприятия подпрограммы Программы.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Решение поставленных в рамках Программы целей и задач будет обеспечено путем реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
- освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов;
- выполнение проектных работ (оказанию услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство;
- выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, перемещению, хранению и утилизации рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения;
- выполнение работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск».
- предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска.
- проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
- проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
- выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
- выполнение работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
- выполнение работ по разработке Концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск».
- выполнение работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Полный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 1.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий Программы необходимо обеспечение их мерами правового регулирования, изложенными в приложении № 7 к муниципальной программе.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель и соисполнители Программы обеспечивают разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы Программы количественно характеризуют ход ее реализации в целях проведения оценки эффективности реализации Программы.
Информация о составе и значениях индикаторов (показателей) Программы приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА
И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выбор целевых индикаторов (показателей) Программы, их количественных и временных характеристик обусловлен выполнением мероприятий по конкретно поставленным задачам и представлен на основе аналитической информации ответственного исполнителя Программы. Показатели по мероприятиям приведены по годам с учетом базового значения, которое рассчитывается путем суммирования утвержденного показателя за 2018 год и планового на 2019 год.
Плановые значения индикаторов носят прогнозный характер и могут корректироваться с учетом финансового обеспечения мероприятий Программы.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Реализация мероприятий Подпрограммы по вывозу самовольно установленных временных объектов за счет внебюджетных средств предполагает использование средств их собственников.
Финансирование мероприятий Программы носит прогнозный характер и может корректироваться.
Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы представлена в Приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

10. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ
ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель либо соисполнители Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками изложен в Таблице 1.
Таблица 1

АНАЛИЗ РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Виды рисков	Вероятность	Степень влияния	Меры управления рисками
Риски, связанные с несогласованностью мнений (действий) соисполнителей	низкая	высокая	- регулярное проведение ответственным исполнителем координационных совещаний с соисполнителями; / - ежеквартальная отчетность соисполнителей
Неэффективное управление реализацией Программы, запаздывание согласований мероприятий Программы	низкая	высокая	- детальное планирование хода реализации Программы; / - оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; / - своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы
Социальные риски, связанные с недоверием со стороны граждан и субъектов предпринимательской деятельности целесообразности реализации мероприятий Программы	средняя	высокая	- повышение открытости за счет постоянного информирования граждан и субъектов предпринимательской деятельности об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов передачи информации; / - пропаганда успешных проектов и начинаний
Риск сокращения финансирования Программы	низкая	низкая	- формирование практики программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета
Информационные риски, связанные с организацией информационного взаимодействия между органами исполнительной власти	низкая	низкая	- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - Департаментом архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска в пределах установленной компетенции.

11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па.
В зависимости от значения показателя оценки эффективности (Ои) реализация муниципальной программы признается:

- эффективной при
- недостаточно эффективной при
- неэффективной при Ои < 0,6.

        Подпрограмма
        муниципальной программы
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА
2020 - 2025 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент землепользования города Южно-Сахалинска
Обоснование разработки подпрограммы	- Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / - Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 12.02.2019 № 81-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск»; / - Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
Цели подпрограммы	Создание условий для эффективного использования территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Задачи подпрограммы	Освобождение земельных участков от самовольно установленных временных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Целевыми индикаторами Подпрограммы являются: / - количество вывезенных самовольно установленных временных объектов; / - площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов; / - площадь территории, освобожденная от самовольно установленных временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020 - 2025 годов
Объемы и источники финансирования	Объем планируемых финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, всего составляет 99 572,8 тыс. рублей, в том числе: / - 87 452,7 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»; / - 12 120,1 тыс. рублей за счет иных бюджетных средств (средств владельцев самовольно установленных временных объектов - внебюджетные источники)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Увеличение количества вывезенных самовольно установленных временных объектов с 3020 ед. до 6920 ед.; / - увеличение площади территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов с 76080 кв. м до 169680 кв. м; / - увеличение площади территории, освобожденной от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника, с 7255 кв. м. до 22255 кв. м

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» - административный, промышленный, культурный и научный центр Сахалинской области.
Город Южно-Сахалинск представляет собой многофункциональную, динамично растущую и перспективную территорию Сахалинской области.
Создание условий для комфортного и безопасного проживания, позволяющих городу Южно-Сахалинску стать центром притяжения населения Сахалинской области и Дальнего Востока, требует решения целого комплекса задач, затрагивающих не только экономическое развитие, но и создание благоприятной среды проживания граждан.
Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы» разработана в целях эффективного использования территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» путем освобождения земельных участков от самовольно установленных временных объектов.
Основной задачей Подпрограммы является освобождение земельных участков от самовольно установленных временных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Освобождение самовольно занятых земельных участков необходимо для последующего строительства социально значимых капитальных объектов.
Специалистами Департамента землепользования (далее - ДЗП) города Южно-Сахалинска производится постоянный мониторинг территории округа на предмет размещения самовольно установленных временных объектов. ДЗП города Южно-Сахалинска принимает активное участие в освобождении земельных участков от самовольно (незаконно) установленных объектов совместно с организациями, обслуживающими инженерные коммуникации, а также с землепользователями, в границах земельных участков которых самовольно размещены некапитальные объекты, препятствующие использованию участка по назначению.
Анализ проведенных работ по освобождению земельных участков от самовольных объектов за период с 2015 по 2018 годы показал, что потребность в проведении указанных мероприятий резко возросла, так как в 2018 году объемы работ в данном направлении выросли в 3 раза по сравнению с 2017 годом. При этом, изначально в рамках Подпрограммы на 2018 год планировался вывоз с территории города 500 подобных объектов.
Вместе с тем, в связи с проведением масштабных работ по благоустройству города, поступили заявки и обращения о проведении гораздо большего объема работ. Так, в 2018 году территория городского округа «Город Южно-Сахалинск» освобождена от 1077 самовольно установленных объектов, тогда как в 2017 году данный показатель составил 247 объектов, а в 2016 году - 398 объектов.
Таким образом, для выполнения поставленной задачи из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» необходимо привлечь значительный объем бюджетных средств.
Основными рисками, связанными с программно-целевым методом решения проблемы, является снижение уровня финансирования Подпрограммы в связи с низкой обеспеченностью бюджета и изменениями в законодательстве.
Принятие Подпрограммы одновременно позволит реализовать программу профилактики нарушений земельного законодательства, так как поможет разъяснить жителям города об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, за самовольное размещение временных объектов на земельных участках.
Подпрограмма позволит владельцам самовольно установленных временных объектов задуматься о последствиях, связанных с самовольной установкой некапитальных объектов, что позволит избежать их вторичной установки на земельный участок.
Это будет способствовать реализации задач, предусмотренных Подпрограммой, в результате чего городской округ «Город Южно-Сахалинск» получит, ориентировочно, 169680 кв. м освобожденной территории.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью Подпрограммы является создание условий для эффективного использования территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующую основную задачу: освобождение земельных участков от самовольно установленных временных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Решение основной поставленной задачи приведет к эффективному использованию территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» путем освобождения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от самовольно установленных временных объектов, что нарушает права граждан на благоприятную среду проживания, препятствует строительству социально значимых объектов, проведению ремонтных работ на инженерных коммуникациях.

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Конечные результаты определены в соответствии с планами работ по этим направлениям.
По итогам реализации Подпрограммы ожидаются следующие показатели:
- увеличение количества вывезенных самовольно установленных временных объектов с 3020 ед. до 6920 ед.;
- увеличение площади территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов с 76080 кв. м до 169680 кв. м;
- увеличение площади территории, освобожденной от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника, с 7255 кв. м до 22255 кв. м.
Индикаторы представлены с нарастающим итогом.
Указанные показатели отражены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Программные мероприятия рассчитаны на реализацию в один этап в период 2020 - 2025 годов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Решение поставленных в рамках Подпрограммы цели и задачи будет обеспечено путем реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
- инвентаризация территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», формирование и ведение реестра размещения самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов (Перечень размещения самовольно установленных временных объектов представлен в Приложении N 6 к муниципальной программе);
- освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов;
- возмещение расходов, понесенных в результате вывоза самовольно установленных временных объектов, с лиц, виновных в нарушении земельного законодательства РФ;
- информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Подпрограммы;
- хранение временных объектов на охраняемой площадке;
- освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника.
Полный перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо обеспечение их мерами правового регулирования, изложенными в приложении № 7 к муниципальной программе.
Дополнительных мер правового регулирования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» для достижения целей Подпрограммы не требуется.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ПОДПРОГРАММЫ

Информация о составе и значениях индикаторов (показателей) приводится в Приложении № 2 к муниципальной программе.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и внебюджетных средств.
Реализация мероприятий Подпрограммы за счет внебюджетных средств предполагает использование средств собственников самовольно установленных временных объектов. В рамках Подпрограммы планируется, что около 20% таких объектов будут вывезены за счет их собственников.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы представлены в Приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

        Приложение № 1
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
НА 2020 - 2025 ГОДЫ»
№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Последствия нереализации мероприятий	Связь с индикаторами (показателями) программы
			Начало реализации	Окончание реализации	Краткое описание	Значение (по годам реализации)
Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
1.	Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы»
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Инвентаризация территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», формирование и ведение реестра размещения самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов	ДЗП	2020	2025	Проведение муниципального земельного контроля в части использования земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» без документов, оформленных в установленном законом порядке, под установку временных объектов	Количество проверок: / 2020 год - 650 ед. / 2021 год - 650 ед. / 2022 год - 650 ед. / 2023 год - 650 ед. / 2024 год - 650 ед. / 2025 год - 650 ед. / Всего - 3900 ед.	Нарушение действующего земельного законодательства в части самовольного (незаконного) использования	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов	ДЗП	2020	2025	Размещение и контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по освобождению территории городского округа от самовольно установленных временных объектов	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов: / 2020 год - 650 ед. / 2021 год - 650 ед. / 2022 год - 650 ед. / 2023 год - 650 ед. / 2024 год - 650 ед. / 2025 год - 650 ед. / Всего - 3900 ед.	Нарушение действующего земельного законодательства в части самовольного (незаконного) использования	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов. / Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Возмещение расходов, понесенных в результате вывоза самовольно установленных временных объектов, с лиц, виновных в нарушении земельного законодательства Российской Федерации	ДЗП	2020	2025	Обращение владельцев самовольно установленных временных объектов о возврате с предварительным возмещением расходов за вывоз и хранение объектов	Количество обращений: носят заявительный характер	Отсутствие возмещения затрат бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов. / Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Подпрограммы	ДЗП	2020	2025	Уведомление владельцев самовольно установленных временных объектов о предстоящем вывозе в соответствии с Порядком вывоза	Количество объявлений: / 2020 год - 650 ед. / 2021 год - 650 ед. / 2022 год - 650 ед. / 2023 год - 650 ед. / 2024 год - 650 ед. / 2025 год - 650 ед. / Всего - 3900 ед.	Нарушение процедур Порядка вывоза, в соответствии с которым выполняется вывоз, хранение и утилизация объекта	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов. / Площадь территории освобожденных земельных участков
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Хранение временных объектов на охраняемой площадке	ДЗП	2020	2025	Вывоз на хранение временных объектов на охраняемые площадки	Количество вывезенных на хранение самовольно установленных временных объектов: / 2020 год - 100 ед. / 2021 год - 100 ед. / 2022 год - 100 ед. / 2023 год - 100 ед. / 2024 год - 100 ед. / 2025 год - 100 ед. / Всего - 600 ед.	Нарушение действующего земельного законодательства в части самовольного (незаконного) использования	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов. / Площадь территории освобожденных земельных участков
1.6.	Основное мероприятие 1.6. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	ДЗП	2020	2025	Размещение и контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по освобождению территории городского округа от временных объектов	Количество вывезенных (демонтированных) объектов: / 2020 год - 10 ед. / 2021 год - 10 ед. / 2022 год -10 ед. / 2023 год - 10 ед. / 2024 год - 10 ед. / 2025 год - 10 ед. / Всего - 60 ед.	Нарушение действующего земельного законодательства в части самовольного (незаконного) использования	Площадь территории освобожденных земельных участков от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника
Мероприятие 1 муниципальной программы
1.	Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	ДАиГ, МКП «Горархитектура»	2020	2025	Комплекс работ по проектированию в целях благоустройства территории городского округа	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства: / 2020 год - 500000 кв.м / 2021 год - 500000 кв.м / 2022 год - 500000 кв.м / 2023 год - 500000 кв.м / 2024 год - 500000 кв.м / 2025 год - 500000 кв.м / Всего - 3000000 кв.м	Ухудшение состояния озелененных территорий города, ухудшение экологической обстановки и условий рекреации населения, ухудшение архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустпройства
Мероприятие 2 муниципальной программы
2.	Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, МКП «ЗСМ им. М.А.Федотова»	2020	2025	Освобождение территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольных построек и рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество демонтированных незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций: / 2020 год - 20 ед. / 2021 год - 20 ед. / 2022 год - 20 ед. / 2023 год - 20 ед. / 2024 год - 20 ед. / 2025 год - 20 ед. / Всего - 120 ед.	Нарушение Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»	Удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций
Мероприятие 3 муниципальной программы
3.	Выполнение работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2025	Разработка проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Рзработка проекта дизайн кода: / 2020-2025 годы - 1 ед. по результатам выделения финансирования	Невозможность реализовать мероприятия, направленные на благоустройство объектов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 4 муниципальной программы
4.	Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	ДАиГ	2020	2025	Приведение в соответствие архитектурно-художественного облика зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», создание архитектурно-художественного оформления праздничной подсветки по улицам и площадям (в соответствии с приложением № 8 к Программе)	Количество зданий, фасады и кровля крыши которых приведены в соответствие с архитектурно-художественным обликом города: / 2020 год - 1 ед. / 2021 год - 1 ед. / 2022 год - 1 ед. / 2023 год - 1 ед. / 2024 год - 1 ед. / 2025 год - 1 ед. / Всего - 6 ед.	Ухудшение архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 5 муниципальной программы
5.	Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2025	Разработка проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество разработанных проектов: / 2020 год - 9 ед. / 2021 год - 9 ед. / 2022 год - 9 ед. / 2023 год - 9 ед. / 2024 год - 9 ед. / 2025 год - 9 ед. / Всего - 54 ед.	Невозможность реализовать мероприятия, направленные на формирование градостроительной политики города Южно-Сахалинска	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 6 муниципальной программы
6.	Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2025	Разработка эскизных проектов архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа / «Город Южно-Сахалинск»	Кол-во разработанных эскизных проектов: / 2020 год - 3 ед. / 2021 год - 3 ед. / 2022 год - 3 ед. / 2023 год - 3 ед. / 2024 год - 3 ед. / 2025 год - 3 ед. / Всего - 18 ед.	Невозможность реализовать мероприятия, направленные на улучшение архитектурно-художественного облика объектов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 7 муниципальной программы
7.	Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2025	Разработка концепций праздничного оформления территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество разработанных концепций праздничного оформления территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» определится по результатам выделения финансирования	Ухудшение архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска; отсутствие у населения города праздничной информации	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 8 муниципальной программы
8.	Выполнение работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2022	Разработка единой Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Концепция по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: / 2020-2022 годы - 1 ед. по результатам выделения финансирования.	Отсутствие единого стиля и оптимальной системы колористики города Южно-Сахалинска	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 9 муниципальной программы
9.	Выполнение работ по разработке Концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2022	Разработка единой концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Концепция архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск»: / 2020-2022 годы - 1 ед. по результатам выделения финансирования.	Отсутствие уникальной светоцветовой среды и развития художественно-выразительного образа города в вечерне-ночное время	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики
Мероприятие 10 муниципальной программы
10.	Выполнение работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ, МКП «Горархитектура»	2020	2025	Разработка концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Количество концепций архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» определится по результатам выделения финансирования	Невозможность реализовать мероприятия, направленные на формирование градостроительной политики города Южно-Сахалинска	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе подсвеченных и приведенных в соответствие с единым стилем колористики

        Приложение № 2
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
НА 2020 - 2025 ГОДЫ»

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение показателей
			Базовое значение	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы»
1.1.	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	ед.	3020	3670	4320	4970	5620	6270	6920
1.2.	Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	кв. м	76080	91680	107280	122880	138480	154080	169680
1.3.	Площадь территории, освобожденная от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника (с нарастающим итогом)	кв. м	7255	9755	12255	14755	17255	19755	22255
2.	Мероприятие 1 муниципальной программы: Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории
2.1.	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства	кв. м.	0	500000	500000	500000	500000	500000	500000
3.	Мероприятие 2 муниципальной программы: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
3.1.	Удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций	%	0	16,7	33,4	50,1	66,8	83,5	100
4.	Мероприятие 3 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 4 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска / Мероприятие 5 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск / Мероприятие 6 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 7 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 9 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке Концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 10 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
4.1.	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» всего:	ед.	0	284	163	1	1	1	1
	в том числе:
4.1.1.	Объекты архитектурно-художественного облика			1	1	1	1	1	1
4.1.2.	Подсвеченные объекты			283	162	-	-	-	-
4.1.3.	Объекты, приведенные в соответствие с единым стилем колористики

        Приложение № 3
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
НА 2020 - 2025 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование программы, основных мероприятий	Исполнитель программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	Всего по программе	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего расходы по муниципальной программе:	Всего	х	х	х	х	741 312,4	104 913,2	91 487,9	127 606,2	151 011,9	133 146,6	133 146,6
	ДЗП	905	х	х	х	87 452,7	11 799,5	10 954,0	16 174,8	16 174,8	16 174,8	16 174,8
	ДАиГ	903	х	х	х	645 647,7	93 113,7	80 533,9	109 378,4	132 784,1	114 918,8	114 918,8
	ДГХ	915	х	х	х	8 212,0	0,0	0,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0
в том числе:
Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы»	Всего	х	х	х	х	87 452,7	11 799,5	10 954,0	16 174,8	16 174,8	16 174,8	16 174,8
	ДЗП	905	0503	х	х	87 452,7	11 799,5	10 954,0	16 174,8	16 174,8	16 174,8	16 174,8
Основное мероприятие 1.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов	ДЗП	905	0503	2610220990	240	48 480,2	7 829,0	6 352,0	8 574,8	8 574,8	8 574,8	8 574,8
Основное мероприятие 1.5. / Хранение временных объектов на охраняемой площадке	ДЗП	905	0503	2610520990	240	14 772,5	1 970,5	1 602,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
Основное мероприятие 1.6. / Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	ДЗП	905	0503	2610620990	240	24 200,0	2 000,0	3 000,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
Мероприятие 1 муниципальной программы: Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	ДАиГ; МКП «Горархитектура»	903	0412	2600180410	810	168 723,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6
Мероприятие 2 муниципальной программы: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, МКП «ЗСМ им.М.А.Федотова»	915	0412	2600280250	810	8 212,0	0,0	0,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0
Мероприятие 3 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	0412	2600320990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	ДАиГ	903	0505	2600483030	610	332 014,1	55 463,1	42 883,3	49 795,3	73 201,0	55 335,7	55 335,7
Мероприятие 5 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	х	х	х	108 790,0	9 530,0	9 530,0	22 432,5	22 432,5	22 432,5	22 432,5
	ДАиГ	903	0412	2600520990	880	108 610,0	9 500,0	9 500,0	22 402,5	22 402,5	22 402,5	22 402,5
					240	180,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Мероприятие 6 муниципальной программы: / Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	х	х	х	36 120,0	0,0	0,0	9 030,0	9 030,0	9 030,0	9 030,0
	ДАиГ	903	0113	2600620990	880	36 000,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
					240	120,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Мероприятие 7 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	0412	2600720990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	0412	2600820990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 9 муниципальной программы: / Выполнение работ по разработке Концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	0412	2600920990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 10 муниципальной программы: / Выполнение работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ, МКП «Горархитектура»	903	0412	2601020990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

        Приложение № 4
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
НА 2020 - 2025 ГОДЫ»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		Всего по программе	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»	Всего:	753 432,5	106 870,5	93 075,9	129 749,9	153 155,6	135 290,3	135 290,3
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	733 100,4	104 913,2	91 487,9	125 553,2	148 958,9	131 093,6	131 093,6
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	12 120,1	1 957,3	1 588,0	2 143,7	2 143,7	2 143,7	2 143,7
Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2020 - 2025 годы»	Всего:	99 572,8	13 756,8	12 542,0	18 318,5	18 318,5	18 318,5	18 318,5
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	87 452,7	11 799,5	10 954,0	16 174,8	16 174,8	16 174,8	16 174,8
	Внебюджетные источники	12 120,1	1 957,3	1 588,0	2 143,7	2 143,7	2 143,7	2 143,7
Основное мероприятие 1.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов	Всего:	60 600,3	9 786,3	7 940,0	10 718,5	10 718,5	10 718,5	10 718,5
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	48 480,2	7 829,0	6 352,0	8 574,8	8 574,8	8 574,8	8 574,8
	Внебюджетные источники	12 120,1	1 957,3	1 588,0	2 143,7	2 143,7	2 143,7	2 143,7
Основное мероприятие 1.5. / Хранение временных объектов на охраняемой площадке	Всего:	14 772,5	1 970,5	1 602,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	14 772,5	1 970,5	1 602,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. / Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	Всего:	24 200,0	2 000,0	3 000,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	24 200,0	2 000,0	3 000,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 муниципальной программы: Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	Всего:	168 723,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	168 723,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6	28 120,6
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 муниципальной программы: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	8 212,0	0,0	0,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	8 212,0	0,0	0,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0	2 053,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	Всего:	332 014,1	55 463,1	42 883,3	49 795,3	73 201,0	55 335,7	55 335,7
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	332 014,1	55 463,1	42 883,3	49 795,3	73 201,0	55 335,7	55 335,7
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	108 790,0	9 530,0	9 530,0	22 432,5	22 432,5	22 432,5	22 432,5
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	108 790,0	9 530,0	9 530,0	22 432,5	22 432,5	22 432,5	22 432,5
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6 муниципальной программы: / Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	36 120,0	0,0	0,0	9 030,0	9 030,0	9 030,0	9 030,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	36 120,0	0,0	0,0	9 030,0	9 030,0	9 030,0	9 030,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 9 муниципальной программы: / Выполнение работ по разработке Концепции и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 10 муниципальной программы: / Выполнение работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

        Приложение № 6
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К ПОДПРОГРАММЕ "ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»
ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА 2020 - 2025 ГОДЫ"

№	Местонахождение в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Количество временных объектов (шт.)	Площадь территории, занимаемая временными объектами (кв. м)	Планируемый год вывоза
1.	Севернее жилого дома № 16 по ул. Хабаровская	1	24	2020
2.	Севернее жилого дома № 8 по ул. Хабаровская	18	432	202
3.	Севернее жилого дома № 50а по ул. Есенина	1	24	2020
4.	Восточнее жилого дома № 125 по ул. Ленина	2	48	2020
5.	Вблизи жилого дома № 58 по ул. Невельская	1	24	2020
6.	Восточнее жилого дома № 58 по ул. Хабаровская	1	24	2020
7.	Восточнее жилого дома № 28 по ул. Чехова	16	384	2020
8.	Севернее жилого дома № 72 по пр. Коммунистический	3	72	2020
9.	Южнее жилого дома № 42 по ул. Невельская	1	24	2020
10.	Территория, прилегающая к жилому дому № 27 по ул. Дзержинского	3	72	2020
11.	Севернее и западнее жилого дома № 66а по ул. Чехова	6	144	2020
12.	Южнее жилого дома № 151а по пр. Мира	19	456	2020
13.	Восточнее жилого дома № 40а по ул. Поповича	12	288	2020
14.	Восточнее жилого дома № 40 по ул. Поповича	42	1008	2020
15.	Территория, прилегающая к пр. Коммунистический, д. 24	15	360	2020
16.	Восточнее жилого дома № 26 по ул. Тихоокеанская	49	1176	2020
17.	Севернее здания № 35а по ул. Леонова	4	96	2020
18.	Севернее жилого дома № 112 по ул. Украинская	8	192	2020
19.	Вокруг жилого дома № 6 по пр. Мира	33	792	2020
20.	Восточнее жилого дома № 5/3 по пр. Мира	14	336	2020
21.	Восточнее жилого дома № 16 по ул. Железнодорожная	12	288	2020
22.	с. Синегорск, вблизи жилых домов № 1, 3, 4, 5, 8 по ул. Горная	26	624	2020
23.	с. Синегорск, в районе жилых домов № 9, 10, 34, 80 по ул. Коммунистическая	27	648	2020
24.	с. Синегорск, в районе жилых домов № 6 по ул. Шахтерская	3	72	2020
25.	Севернее жилого дома № 11 по ул. Южно-Сахалинская	21	504	2020
26.	Южнее жилого дома № 6 по ул. Южно-Сахалинская	18	432	2020
27.	Южнее, западнее и севернее жилого дома № 4 по пер. Ангарский	69	1656	2020
28.	Западнее жилого дома № 21 по пер. Ангарский	4	96	2020
29.	Западнее жилого дома № 17 по ул. Южно-Сахалинская	14	336	2020
30.	Севернее жилого дома № 118 по ул. Сахалинская	16	384	2020
31.	Севернее жилого дома № 108а по ул. Сахалинская	4	96	2020
32.	Район жилого дома № 84 по ул. Пуркаева	1	24	2020
33.	Район жилого дома № 80 по ул. Пуркаева	15	360	2020
34.	Район жилого дома № 76 по ул. Пуркаева	10	240	2020
35.	Западнее жилого дома № 257а по ул. Комсомольская	1	24	2020
36.	Южнее жилого дома № 253 по ул. Комсомольская	1	24	2020
37.	Южнее жилого дома № 253а по ул. Комсомольская	3	72	2020
38.	Район жилого дома № 253б по ул. Комсомольская	1	24	2020
38.	Южнее жилого дома № 58 по ул. Горького	5	120	2020
40.	Южнее жилого дома № 62б по ул. Горького	4	96	2020
41.	Севернее жилого дома № 43а по ул. Долинская	3	24	2020
42.	Район жилого дома № 4 по ул. Гагарина	5	120	2020
43.	Район жилого дома № 5 по ул. Дружбы	1	24	2020
44.	Район жилого дома № 45 по ул. 2-я Железнодорожная	10	240	2020
45.	Район жилого дома № 7 по ул. Комарова	2	48	2020
46.	Район жилого дома № 11 по ул. Комарова	1	24	2020
47.	Район жилого дома № 1 по ул. Дружбы	4	96	2020
48.	Район жилого дома № 1в по ул. Гайдука	40	960	2020
49.	Район жилого дома № 1б по ул. Гайдука	2	48	2020
50.	Район жилого дома № 39 по ул. 2-я Железнодорожная	2	48	2020
51.	Район жилого дома № 22 по ул. 2-я Железнодорожная	18	432	2020
52.	Район жилого дома № 31 по ул. 2-я Железнодорожная	8	192	2020
53.	Район жилого дома № 3 по ул. Дружбы	2	48	2020
54.	Район жилого дома № 3 по ул. Комарова	8	192	2020
55.	Район жилого дома № 22 и 34 по ул. 2-я Железнодорожная	22	528	2020
56.	Район жилого дома № 72 по ул. 2-я Набережная	12	288	2020
57.	Район жилого дома № 74 по ул. 2-я Набережная	5	120	2020
58.	Район жилого дома № 93 по ул. Дружбы	3	72	2020
59.	Район жилого дома № 95 по ул. Дружбы	18	432	2020
60.	Район жилого дома № 50 по ул. Гайдука	12	288	2020
61.	Район жилых домов № 20 - 33 по ул. 2-я Пионерская	49	1176	2020
62.	Район жилого дома № 48 по ул. 2-я Пионерская	1	24	2020
63.	Район жилого дома № 25 по ул. Гайдука	6	144	2020
64.	Район жилого дома № 70 по ул. Дружбы	48	1152	2020
65..	Восточнее жилого дома № 94 по ул. Горького	17	408	2020
66.	Вокруг жилого дома № 96 по ул. Горького	4	96	2020
67..	Южнее жилого дома № 98г по ул. Горького	18	432	2020
68..	Район жилого дома № 72 по ул. Дружбы	3	72	2020
69.	Восточнее жилого дома № 6 по пер. Ангарский	9	216	2020
70.	Район жилого дома № 6 по ул. Южно-Сахалинская	13	312	2021
71.	Район жилого дома № 19 по ул. Южно-Сахалинская	7	168	2021
72.	Восточнее жилого дома № 4 по пер. Ангарский	31	744	2021
73.	Район жилого дома № 1а по пр. Мира	3	72	2021
74.	Район жилого дома № 74 по ул. Антона Буюклы	2	48	2021
75.	Район жилого дома № 61 по ул. Украинская	5	120	2021
76.	Район жилого дома № 59 по ул. Украинская	1	24	2021
77.	Район жилого дома № 28 по ул. Сентябрьская	3	72	2021
78.	Район жилого дома № 89а по ул. Антона Буюклы	1	24	2021
79.	Район жилого дома № 13 по ул. Анкудинова	19	456	2021
80.	Восточнее жилого дома № 17а по ул. Анкудинова	20	480	2021
81.	Южнее жилого дома № 5а по ул. Анкудинова	1	24	2021
82.	Южнее жилого дома № 29б по ул. Пуркаева	16	384	2021
83.	Севернее жилого дома № 7 по ул. Анкудинова	7	168	2021
84.	Севернее жилого дома № 14а по ул. Горького	2	48	2021
85.	Восточнее жилого дома № 16 по ул. Горького	5	120	2021
86.	Южнее жилого дома № 18а по ул. Горького	10	240	2021
87.	Район жилых домов № 20а, 22а по пр. Мира	55	1320	2021
88.	Район жилого дома № 12а по пр. Победы	10	240	2021
89.	Севернее жилого дома № 16 по пр. Победы	10	240	2021
90.	Севернее жилого дома № 18 по пр. Победы	4	96	2021
91.	Севернее жилого дома № 26 по пр. Победы	7	168	2021
92.	Севернее жилого дома № 28 по пр. Победы	3	72	2021
93.	Севернее жилого дома № 4 по пр. Победы	1	24	2021
94.	Район жилого дома № 8 по пр. Победы	9	216	2021
95.	Район жилого дома № 161а по пр. Мира	7	168	2021
96.	Южнее жилого дома № 126а по ул. Физкультурная	12	288	2021
97.	В границах ул. Ленина – ул. им. И.П. Фархутдинова – ул. Железнодорожная – пер. Отдаленный	110	2640	2022
98.	Восточная и западная стороны пер. Больничный на участке от ул. Больничная до ул. Авиационная	25	600	2022
99.	Южная и северная стороны ул. Больничная на участке от ул. Ленина до пр. Мира	15	360	2022
100.	Вблизи домов № №5а, 9а по ул. Есенина	10	240	2022
101.	Вблизи домов №№ 192, 192а по ул. Комсомольская	15	360	2022
102.	Вблизи домов №№ 213б, 215а по ул. Комсомольская	20	480	2022
103.	Вблизи ГСК-155 по ул. Пограничная	25	600	2022
104.	Вблизи домов №№ 27, 29 по ул. Тихоокеанская	15	360	2022
105.	Вблизи дома № 42 по ул. Леонова	8	192	2022
106.	Вблизи дома № 98 по ул. Физкультурная	8	192	2022
107.	Вблизи домов №№ 14, 18 по ул. Фабричная	8	192	2022
108.	Северная и южная стороны ул. Бумажная на участке от пр. Мира до ул. Ленина	66	1584	2022
109.	Восточная и западная стороны пр. Мира на участке от ул. Украинская до ул. Лесная	70	1680	2022
110.	Южная и северная стороны пер. Уральский	10	240	2022
111.	Южная и северная стороны пер. Смирных	12	288	2022
112.	Южная и северная стороны пер. Верхний	15	360	2022
113.	Ул. Карьерная – ул. Украинская, вдоль р. Уюновка	205	4920	2022
114.	Вблизи домов №№ 114а, 116а по ул. Ленина	13	312	2022
115.	Восточная и западная стороны пер. Энергетиков на участке от ул. Украинская до 2-й пер. Украинский	37	888	2023
116.	В границах ул. Украинская – пр. Мира – ул. Долинская – ул. Крайняя	75	1800	2023
117.	В границах ул. Украинская – пр. Мира – ул. Крайняя – ул. Карьерная	65	1560	2023
118.	Южная и северная стороны ул. Лесная на участке от пр. Мира до базы отдыха «Уюн»	20	480	2023
119.	Пл.р. Ново-Александровск, вблизи домов №№ 22, 24а, 26 по ул. Восточная	58	1392	2023
120.	Пл.р. Ново-Александровск, восточная сторона ул. 30-лет Победы	115	2760	2023
121.	Вблизи домов №№ 65, 67 по ул. Пограничная	75	1800	2023
122.	Вблизи домов №№ 160а, 164 по ул. Чехова	15	360	2023
123.	Вблизи дома № 88 по ул. Западная	10	240	2023
124.	В границах ул. Сахалинская – ул. Колодезная – ул. Железнодорожная – пр. Победы	180	4320	2023
125.	с. Дальнее	160	3840	2024
126.	с. Березняки	162	3888	2024
127.	Пл.р. Хомутово	164	3936	2024
128.	Пл.р. Лиственничное	164	3936	2024
129.	Пл.р. Луговое	224	5376	2025
130.	с. Синегорск	216	5184	2025
131.	с. Санаторное	210	5040	2025

<*> Реестр размещения некапитальных объектов, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», может корректироваться по итогам инвентаризации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

        Приложение № 7
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Наименование нормативного правового акта	Реквизиты (в случае, если утвержден)	Разработчик нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия	Связь с мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы)
1.	Решение	Об утверждении Порядка выполнения работ (оказания услуг) по вывозу, хранению и утилизации временных объектов, самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 24.12.2008 № 1353/58-08-3	ДЗП города Южно-Сахалинска		Основное мероприятие 1.1. Инвентаризация территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», формирование и ведение реестра размещения самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов / Основное мероприятие 1.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов / Основное мероприятие 1.3. Возмещение расходов, понесенных в результате вывоза самовольно установленных временных объектов, с лиц, виновных в нарушении земельного законодательства Российской Федерации / Основное мероприятие 1.4. Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы / Основное мероприятие 1.5. Хранение временных объектов на охраняемой площадке / Основное мероприятие 1.6. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов.
2.	Постановление	Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением градостроительной деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 05.07.2017 № 1724-па	ДАиГ города Южно-Сахалинска		Мероприятие 1 муниципальной программы. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории
3.	Постановление	Об утверждении Порядка организации и финансового обеспечения работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 03.10.2017 № 2717-па	ДЗП города Южно-Сахалинска		Мероприятие 2 муниципальной программы: / Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
4.	Постановление	Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных осуществлением деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, а также связанных с выполнением работ по демонтажу и уничтожению рекламных конструкций	от 13.11.2015 № 3130	Департамент городского хозяйства администрации города южно-Сахалинска
5.	Постановление	О предоставлении грантов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	от 12.03.2019 № 748-па	ДАиГ города Южно-Сахалинска		Мероприятие 4 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска
6.	Постановление	О проведении конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 27.02.2018 № 451-па	ДАиГ города Южно-Сахалинска		Мероприятие 5 муниципальной программы: / Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
7.	Постановление	Об утверждении Положения о проведении конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 12.11.2018 № 3070-па	ДАиГ города Южно-Сахалинска		Мероприятие 6 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
8.	Постановление	Об утверждении Порядка выполнения работ, услуг по подготовке к проведению общегородских праздничных мероприятий, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 06.09.2012 № 1911	Департамент городского хозяйства администрации города южно-Сахалинска		Мероприятие 7 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праз дничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
9.	Постановление	Об утверждении Порядка финансирования расходов на проведение мероприятий по улучшению архитектурно-художественного облика городского округа «Город Южно-Сахалинск»	от 03.07.2017 №1698-па	ДАиГ города Южно-Сахалинска		Мероприятие 3 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта дизайн-кода, регламентирующего визуальное исполнение всех объектов и элементов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке Концепции и проектов по цветовому решению фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 9 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке Концепция и проектов архитектурно-художественной подсветки городского округа «Город Южно-Сахалинск» / Мероприятие 10 муниципальной программы: / Выполнение работ по разработке концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

        Приложение № 8
        к муниципальной программе
        «Совершенствование
        пространственной организации
        территории городского округа
        «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020 - 2025 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» И ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА

№ п/п	Территориальное расположение объектов
2020 - 2025 годы
1.	Объекты, расположенные г.Южно-Сахалинск, восточная сторона ул. им. А.М.Горького на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева
2.	Объекты, расположенные г.Южно-Сахалинск, западная сторона ул. им. А.М.Горького на участке от пр. Победы до до ул. Емельянова
3.	Объекты, расположенные г.Южно-Сахалинск, южная сторона Коммунистического проспекта на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской
4.	Объекты, расположенные г.Южно-Сахалинск, южная сторона ул. Карла Маркса, на участке от ул. Ленина до ул. Амурская
5.	Объекты, расположенные: г.Южно-Сахалинск, северная сторона ул. Карла Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Амурская
6.	Объекты, расположенные: г.Южно-Сахалинск, южная сторона Коммунистического проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Амурская
7.	Объекты, расположенные: г.Южно-Сахалинск, западная сторона ул. Комсомольская на участке от проспекта Победы до южной границы земельного участка с кадастровым номером 65:01:0601003:46

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении проекта документа стратегического планирования городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целях проведения его общественного обсуждения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление»)

Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска
(наименование разработчика)

извещает о начале проведения общественного обсуждения и сбора предложений заинтересованных лиц в отношении проекта
муниципальная программа
(вид документа стратегического планирования)

«Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахаоинск» на 2020-2025 годы»
(наименование проекта документа стратегического планирования)

Проект документа стратегического планирования размещен в ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/)
в разделе «Система стратегического планирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов»
(наименование раздела, подраздела)

Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования осуществляется в электронной форме в ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/)
в разделе «Система стратегического планирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов»
(наименование раздела, подраздела)

Срок приема предложений: с 28.03.2019 по 12.04.2019
(даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования)

Контактная информация ответственного лица Разработчика:
Терзи Юлия Михайловна, u.terzi@yuzhno-sakh.ru , 312648 (2)
(фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

Все поступившие предложения будут рассмотрены в установленный срок. Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, а также поступившие после окончания срока проведения общественного обсуждения или не относящиеся к предмету правового регулирования документа стратегического планирования, проект которого размещен для общественного обсуждения.
Перечень предложений с указанием позиции Разработчика будет размещен в ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/)

в разделе «Система стратегического планирования» подраздел «Общественное обсуждение проектов»
(наименование раздела, подраздела)

не позднее 13.04.2019

Одновременно сообщаем, что в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования проект документа стратегического планирования также размещен на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинск (http://yuzhno-sakh.ru/) в разделе «Актуально» подраздел «Общественное обсуждение вновь принимаемых проектов документов стратегического планирования»