        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
        «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
        «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"

Наименование Программы	"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска
Соисполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства"
Обоснование разработки Программы	Стратегия развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года; / Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; / Федеральный закон от 27.07.2010 N 190 "О теплоснабжении"; / Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; / Устав городского округа "Город Южно-Сахалинск"; / постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ"; / Перечень муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением первого вице-мэра от 12.02.2019 N 81-р.
Цель Программы	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Задачи Программы	1. Замена изношенных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности. / 2. Приведение фактической схемы тепловых сетей города в соответствие с требованиями Схемы теплоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов и на перспективу до 2034 года. / 3. Приведение фактической схемы водопроводных сетей города в соответствие с требованиями перспективной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск".4.Улучшение материально-технической базы подведомственных Департаменту городского хозяйства организаций
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество аварий на инженерных сетях, единиц, в том числе: / - количество аварий на водопроводных сетях, единиц; / - количество аварий на сетях водоотведения, единиц; / - количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, / - количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения, единиц; / - уровень износа коммунальной инфраструктуры, %; / - доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, %; / - доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, %; / - доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, %; / - доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, %; / - протяженность сетей наружного освещения, км; / - количество светильников, ед.; / - доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды поданной в сеть, %; / - количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети, шт; / - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %; / - количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса, ед
Этапы и сроки реализации Программы	Сроки реализации: 2020 - 2025 годы; / этапы реализации Программы не выделяются
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет 8 971 480,3 тыс. руб., в том числе: / 2020 год — 1 160 293,8 тыс. руб; / 2021 год — 1 272 064,9 тыс. руб.; / 2022 год — 1 634 780,4 тыс. руб.; / 2023 год — 1 634 780,4 тыс. руб.; / 2024 год — 1 634 780,4 тыс. руб.; / 2025 год — 1 634 780,4 тыс. руб. / средства федерального бюджета — 456 921,5 тыс. руб., в том числе: / 2020 год — 104 697,0 тыс. руб.; / 2021 год — 352 224,5 тыс. руб.; / 2022 год — 0,0 тыс. руб.; / 2023 год — 0,0 тыс. руб.; / 2024 год — 0,0 тыс. руб.; / 2025 год — 0,0 тыс. руб. / средства областного бюджета — 1 362 477,3 тыс. руб., в том числе: / 2020 год — 827 777,5 тыс. руб.; / 2021 год — 534 699,8 тыс. руб.; / 2022 год —260 000,0 тыс. руб.; / 2023 год — 260 000,0 тыс. руб.; / 2024 год — 260 000,0 тыс. руб.; / 2025 год — 260 000,0 тыс. руб. / средства бюджета города — 6 112 081,5 тыс. руб., в том числе: / 2020 год — 227 819,3 тыс. руб.; / 2021 год — 385 140,6 тыс. руб. / 2022 год — 1 374 780,4 тыс. руб.; / 2023 год — 1 374 780,4 тыс. руб.; / 2024 год — 1 374 780,4 тыс. руб.; / 2025 год — 1 374 780,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- снижение количества аварий на инженерных сетях, единиц с 310 до 153, в том числе: / - снижение количества аварий на водопроводных сетях, единиц с 15 до 3; / - снижение количества аварий на сетях водоотведения, единиц с 85 до 45; / - снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, единиц с 110 до 55; / - снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, единиц с 100 до 50; / - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % с 72,5 до 50,0; / - снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, % с 35,0 до 20,0; / - снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, % с 35,0 до 20,0; / - снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, % с 37,5 до 30,0; / - снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, % с 52,5 до 30,0; / - увеличение протяженности сетей наружного освещения, км с 360,3 до 389,0; / - увеличение количества светильников, ед. с 12250 до 14000; / - увеличение доли воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды поданной в сеть, % с 66,0 до 67,9; / - количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети, 250 шт; / - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения %, с 87,0 до 90,1; / - количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса, 37 ед

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Определяющее влияние на качество жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это одна из самых сложных и проблемных сфер города.
Система водоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" включает в себя 39 водозаборов, из них 35 подземных и 4 поверхностных. Все водозаборы расположены в различных точках города.
Отдельные населенные пункты, входящие в состав округа, имеют собственные водопроводы с самостоятельными источниками и водозаборами.
Основными источниками водоснабжения города Южно-Сахалинска являются водохранилище на реке Рогатка и подземный водозабор "Луговое" со станцией обезжелезивания. Их суммарная подача воды составляет около 70% от общего объема.
Практически по всем показателям качество воды в подземных источниках соответствует требованиям, предъявляемым для питьевой воды, исключение составляет содержание железа и марганца, которое превышается на ряде водозаборов.
По состоянию на 01.01.2018 протяженность водопроводных сетей составляет 430,3 км в т.ч. нуждающихся в замене 209,2 км (49 %). Утечки и неучтенные расходы составляют 54,1%, уровень обеспеченности жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" централизованным водопроводом составляет 91,5%. Высокий размер неучтенных расходов воды является одной из главных текущих проблем для системы водоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Протяженность канализационных сетей города составляет 326,6 км, в т.ч. нуждающихся в замене 182,15 (56 %). Уровень обеспеченности населения города централизованной канализацией составляет 89,8%.
К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:
- дефицит в воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей;
- сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов в поверхностные водные объекты;
- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Источниками тепловой энергии в городском округе "Город Южно-Сахалинск" являются ТЭЦ-1, водогрейная районная котельная (РК) и 8 мелких муниципальных котельных, а также 4 котельные в с. Синегорск, с. Березняки, с. Санаторное, пл/р Ново-Александровске. Кроме того, имеются 8 центральных тепловых пунктов (7 - в Южно-Сахалинске и 1 - в п/р Ново-Александровске).
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на 01.01.2018 составила 313,5 км. Из общей протяженности трубопроводов 221 км (70%) нуждаются в замене. Изношенность тепловых сетей приводит к возникновению аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении ее потребителям. Потери тепловой энергии за 2018 год составили 26,79 процента от общего объема тепла, поданного в сеть.
За 2018 год были отремонтированы 11,7 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, утверждена Схема теплоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2034 года, предусматривающая основные направления развития системы теплоснабжения и очередность технических мероприятий.
На 01.01.2018 протяженность сетей наружного освещения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" составила 358,3 км, территория городского округа освещается 12230 светильниками.
Освещение выполняется в рамках строительства сетей освещения, а также при реконструкции и капитальном ремонте улиц.
Для освещения используются газоразрядные и натриевые лампы. В последнее время в рамках реконструкции центральных улиц на сетях наружного освещения внедряют энергосберегающие лампы. Ежегодно освещаются новые улицы города. Однако, много улиц еще остается неосвещенными, особенно в районах частной жилой застройки.
В результате реализация мероприятий муниципальной программы в период 2020 - 2025 годов способствует повышению уровня жилищно-коммунальных услуг для населения до существующих нормативов, улучшению качества питьевой воды, снижению уровня потерь при производстве за счет уменьшения количества аварий на сетях, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, увеличению протяженности освещенных улиц городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Целью программы является:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск".
2.2. Для реализация поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
замена изношенных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности;
приведение фактической схемы тепловых сетей города в соответствие с требованиями Схемы теплоснабжения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2034 года;
приведение фактической схемы водопроводных сетей города в соответствие с требованиями перспективной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск";
улучшение материально-технической базы подведомственных Департаменту городского хозяйства организаций.

Раздел III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет способствовать обеспечению повышения уровня жилищно-коммунальных услуг для населения до существующих нормативов, улучшению качества питьевой воды, снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, увеличению протяженности освещенных улиц городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Конечным результатом реализации Программы будет являться:
снижение количества аварий на инженерных сетях, единиц с 310 до 153, в том числе:
- снижение количества аварий на водопроводных сетях, единиц с 15 до 3;
- снижение количества аварий на сетях водоотведения, единиц с 85 до 45;
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, единиц с 110 до 55;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях электроснабжения, единиц с 100 до 50;
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % с 72,5 до 50,0;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, % с 35,0 до 20,0;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения, % с 35,0 до 20,0;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения, % с 37,5 до 30,0;
- снижение доли ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, % с 52,5 до 30,0;
- увеличение протяженности сетей наружного освещения, км с 360,3 до 389,0;
- увеличение количества светильников, ед. с 12250 до 14000;
- увеличение доли воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды поданной в сеть, % с 66,0 до 67,9;
- количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети, 250 шт;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения %, с 87,0 до 90,1;
- количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса, 37 ед
Основные целевые показатели (индикаторы) выполнения Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы.

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Информация о мероприятиях приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Оценка достижений целей муниципальной программы проводится с использованием целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 3 к муниципальной программе.
За базовое значение индикаторов приняты отчетные данные за 2018 год.

Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) программы представлены в приложении № 3.
Состав целевых показателей (индикаторов) программы выбран в соответствии со следующими принципами:
- способность показателей отражать происходящие процессы;
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;
- своевременность и регулярность (возможность надежно получать необходимые первичные данные, их соответствие актуальному плану статистических отчетов).
Представленные показатели также направлены на обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Состав показателей (индикаторов) программы увязан с их задачами, основными мероприятиями.
Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам мониторинга и отчетности.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение целей программы.
Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторов проводятся при подготовке соответствующего раздела прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на среднесрочный период.
Основной социальный эффект муниципальной Программы заключается в улучшении условий проживания, создания благоприятной среды обитания на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составит 8971 480,3 тыс. рублей, в том числе и средства федерального бюджета - 456 921,5 тыс. рублей, средства областного бюджета — 1 362 477,3 тыс. рублей, средства местного бюджета — 6 112 081,5 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджетного финансирования и других источников.
Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, представлена в приложениях № 4 и № 5.

Раздел X. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски, риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков приведена в таблице:

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия Программы	Меры по снижению рисков
1.	Риски изменения законодательства
1.1.	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5 / Приложение № 1 / Программе	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
2.	Экономические риски
2.1.	Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5 Приложение № 1 к Программе	Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы
3.	Финансовые риски
3.1.	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5 Приложение № 1 к Программе	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы
4.	Административные риски
4.1.	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5 Приложение № 1 к Программе	Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы

Таким образом, из вышеперечисленных рисков отрицательное влияние на реализацию муниципальную программы могут оказать все указаные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Раздел XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и результативности выполнения Программы производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па.

Директор департамента
городского хозяйства
администрации г. Южно-Сахалинска
Н.Н.Никакошев

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Последствия нереализации мероприятий	Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание	Значение (по годам реализации), носит заявительный характер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"
	Задача:Замена изношеных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности
1.	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. / Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства		2020	2025
1.1.	Теплоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2020	2025	Увеличение пропускной способности тепловых сетей, снижение количества аварий на инженерных сетях	Протяженность труб, км/год / 2020 — 11,8 / 2021 — 12,8 / 2022 — 13,8 / 2023 — 14,8 / 2024 — 15,8 / 2025 — 16,8	Невыполнение работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к ухудшению гидравлического режима тепловых сетей и к увеличению аварийных ситуаций	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения / Количество аварий на инженерных сетях
1.2.	Водоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2015	2021	Улучшение качественных показателей услуг водоснабжения	Протяженность труб, км/год / 2020 — 4,88 / 2021 — 5,88 / 2022 — 6,88 / 2023 — 7,88 / 2024 — 8,88 / 2025 — 9,88	Невыполнение работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к увеличению степени их износа и к увеличению аварийных ситуаций, невозможность использования водозаборов в связи с предаварийным состоянием	Количество аварий на водопроводных сетях
1.3.	Водоотведение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2015	2021	Обеспечение устойчивой работы систем водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов	Протяженность труб, км/год / 2020 — 5,48 / 2021 — 6,48 / 2022 — 7,48 / 2023 — 8,48 / 2024 — 9,48 / 2025 — 10,48	Ухудшение условий проживания населения	Количество аварий на сетях водоотведения
1.4.	Электроснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2015	2021	Повышение качества и надежности электроснабжения	Протяженность распределительных электрических сетей, км/год / 2020 - 360,3 / 2021 - 366,4 / 2022 - 369,5 / 2023 - 376,8 / 2024 - 383,6 / 2025 - 389,0	Невыполнение работ по освещению улиц негативно скажется на количестве аварий на дорогах, безопасности населения и культурном облике областного центра	Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения
1.5.	Наружное освещение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2015	2021	Обеспечение освещенности и повышение благоустройства улиц городского округа, снижение числа ДТП на дорогах города, улучшение показателей (в сторону уменьшения) криминогенной обстановки	Количество освещенных улиц, км / 2020 - 360,3 / 2021 - 366,4 / 2022 - 369,5 / 2023 - 376,8 / 2024 - 383,6 / 2025 - 389,0	Невыполнение работ по освещению улиц негативно скажется на количестве аварий на дорогах, безопасности населения и культурном облике областного центра	Протяженность сетей наружного освещения
	Задача:Замена изношеных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности
2.	Основное мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса		2020	2025
2.1.	Теплоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2020	2025	Увеличение пропускной способности тепловых сетей, снижение доли ветхих сетей от общей протяженности	Протяженность труб, км/год / 2020 — 11,8 / 2021 — 12,8 / 2022 — 13,8 / 2023 — 14,8 / 2024 — 15,8 / 2025 — 16,8	Ухудшение гидравлического режима тепловых сетей, снижение параметров теплоносителя	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
2.2.	Водоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2020	2025	Обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов	Протяженность труб, км/год / 2020 — 4,88 / 2021 — 5,88 / 2022 — 6,88 / 2023 — 7,88 / 2024 — 8,88 / 2025 — 9,88	Ухудшение условий проживания населения	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения / Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданой в сеть
2.3.	Водоотведение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2020	2025	Обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов	Протяженность труб, км/год / 2020 — 5,48 / 2021 — 6,48 / 2022 — 7,48 / 2023 — 8,48 / 2024 — 9,48 / 2025 — 10,48	Ухудшение условий проживания населения	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения / Доля вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.4.	Электроснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2020	2025	Обеспечение надежного энергоснабжения объектов	Количество освещенных улиц, км / 2020 - 360,3 / 2021 - 366,4 / 2022 - 369,5 / 2023 - 376,8 / 2024 - 383,6 / 2025 - 389,0	Нарушение качества энергоснабжения объектов	Количество светильников
	Задача: Приведение фактической схемы тепловых сетей города в сответствие с требованиями Схемы теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск». / Приведение фактической схемы водопроводных сетей города в сответствие с требованиями Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Южно-Сахалинск».
3.	Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"		2020	2025
3.1.	Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения, улучшить качественные показатели услуг теплоснабжения, заменить технологическое оборудование ЦТП на более производительное и современное	Протяженность труб, км/год / 2020 — 11,8 / 2021 — 12,8 / 2022 — 13,8 / 2023 — 14,8 / 2024 — 15,8 / 2025 — 16,8	Ухудшение гидравлического режима тепловых сетей, снижение параметров теплоносителя	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения / Уровень износа комунальной инфраструктуры
3.2.	Водоснабжение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения, улучшить качественные показатели услуг водоснабжения	Протяженность труб, км/год / 2020 — 4,88 / 2021 — 5,88 / 2022 — 6,88 / 2023 — 7,88 / 2024 — 8,88 / 2025 — 9,88	Ухудшение условий проживания населения	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения / Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданой в сеть
3.3.	Водоотведение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения, улучшить качественные показатели услуг водоотведения	Протяженность труб, км/год / 2020 — 5,48 / 2021 — 6,48 / 2022 — 7,48 / 2023 — 8,48 / 2024 — 9,48 / 2025 — 10,48	Ухудшение условий проживания населения	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения / Доля вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3.4.	Электроснабжение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	Обеспечение надежного энергоснабжения объектов	Количество освещенных улиц, км / 2020 - 360,3 / 2021 - 366,4 / 2022 - 369,5 / 2023 - 376,8 / 2024 - 383,6 / 2025 - 389,0	Нарушение качества энергоснабжения объектов	Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения
	Задача: Замена изношеных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности
4.	Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	Улучшение качественных показателей услуг водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения	Количество проведенных ремонтных работ/год (шт.) / 2020 - 50 / 2021 - 43 / 2022 - 46 / 2023 - 43 / 2024 - 32 / 2025 - 36	Невыполнение работ приведет к увеличению аварийных ситуаций	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети
	Задача: Улучшение материально-технической базы подведомственных Департаменту городского хозяйства организаций
5.	Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	Улучшение материально-технической базы подведомственных Департаменту городского хозяйства организаций	Количество закупаемой техники и имущества/год (ед.) / 2020 - 10 / 2021 - 8 / 2022 - 5 / 2023 - 4 / 2024 - 4 / 2025 - 6	Ухудшение условий труда, производительности труда работников, невыполнение сроков муниципального задания, увеличение расходов на аренду недостающей техники	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

№ п/п/	Наименование объекта строительства	Сроки строи-тельства (ввода в эксплуа-тацию) / (Вид работ/затрат*)	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Мощность	Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей)	Объем финансирования, тыс.рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
						Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы
	2020 год					775 517,8	104 697,0	507 777,5	163 043,3
1	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	2020				775 517,8	104 697,0	507 777,5	163 043,3
1.1	Водоотведение					308 987,4	60 508,4	155 415,3	93 063,7	0,0
1.1.1	Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47	2019-2020	гос. экспертиза проектной документации / № 65-1-1-2-0092-18 от 26.07.2018 / гос. экспертиза сметной стоимости / № 65-1-0205-18 от 26.07.2018г	775,5 п. м	177 786,4 тыс.руб.	71 186,4	60 508,4	0,0	10 678,0	0,0
1.1.2	"Очистные сооружения канализации в с.Синегорск (привязка проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с.Синегорск")	2019-2020	№ 65-1-1-3-0047-16 от 14.03.2016	600 м3/сут.	309 922,9тыс.руб.,в ценах 4 кв.2018 г.	157 587,9	0,0	133 949,7	23 638,2	0,0
1.1.3	Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 мм по ул.Котиковой (от перекрестка ул.Ленина и Саранской до КНС-10), в т.ч. разработка проектной документации	2019-2020	№ 65-1-5-0033-14 от 30.02.2014 г.	1 108 м	82 775,8 тыс. руб., в ценах 4 кв. 2018г.	25 253,6	0,0	21 465,6	3 788,0	0,0
1.1.4	Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь)	2020-2021	определится после ПСД	30 / тыс.м3/сут	ориентировочная стоимость 293 326,0 тыс.руб., в ценах 4 кв. 2018г.	31 321,3	0,0	0,0	31 321,3	0,0
1.1.5	Строительство ОСК в п/р Луговое г.Южно-Сахалинска	2019-2020	определится после ПСД	4 000 м3/сут	определится после ПСД	23 638,2	0,0	0,0	23 638,2	0,0
2.1.	Водоснабжение					414 543,8	0,0	352 362,2	62 181,6	0,0
2.1.1	Водозабор «Южный»	2020-2022	определится после ПСД	20 000 / м3/сут	определится после ПСД	222 228,4	0,0	188 894,1	33 334,3	0,0
2.1.2	Реконструкция водозабора в с. Санаторное	2019-2021	65-1-1-3-0041-16 от 29.02.2016	1 465,0 / м3/сут	386 589,9 тыс.руб в ценах 4 кв. 2018	163 098,1	0,0	138 633,4	24 464,7	0,0
2.1.3	Реконструкция водозабора п/р Ново-Александровск	2019-2020	№ 65-5-5-0173-15 от 30.10.2015	протяженность 1 108 м / / мошность 3 000 / м3/сут	95 767,6 4 кв. 2018	29 217,3	0,0	24 834,7	4 382,6	0,0
3.1	Теплоснабжение					51 986,6	44 188,6	0,0	7 798,0	0,0
3.1.1	Строительство и модернизация объекта «Оснащение тепловых сетей устройствами от гидроударов» (2 этап)	СМР	гос. экспертиза проектной документации № 65-1-1-3-0044-18 от 19.04.2018 / гос. экспертиза сметной стоимости № 65-1-0148-18 от 09.06.2018	16 шт.	191 056,8 / тыс. руб.	51 986,6	44 188,6	0,0	7 798,0	0,0
	2021 год					666 969,7	352 224,5	214 699,8	100 045,4	0,00
1	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	2021				666 969,7	352 224,5	214 699,8	100 045,4	0,00
1.1	Водоснабжение					482 738,9	271 694,2	138 633,9	72 410,8	0,0
1.1.1	Водозабор «Южный»	2020-2022	определится после ПСД	20 000 / м3/сут	определится после ПСД	319 640,2	271 694,2	0,0	47 946,0	0,0
1.1.2	Реконструкция водозабора в с.Санаторное	2019-2021	65-1-1-3-0041-16 от 29.02.2016	1 465,0 / м3/сут	386 589,9 тыс.руб в ценах 4 кв. 2018	163 098,7	0,0	138 633,9	24 464,8	0,0
1.2	Теплоснабжение					94 741,5	80 530,3	0,0	14 211,2	0,0
	Строительство и модернизация объекта "Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов" (2 этап)	СМР	гос. экспертиза проектной документации № 65-1-1-3-0044-18 от 19.04.2018 / гос. экспертиза сметной стоимости № 65-1-0148-18 от 09.06.2018	16 шт.	191 056,8 / тыс. руб.	94 741,5	80 530,3	0,0	14 211,2	0,0
1.3	Водоотведение					89 489,3	0,0	76 065,9	13 423,4	0,0
	Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь)	2020-2021	определится после ПСД	30 / тыс.м3/сут	ориентировочная стоимость 293 326,0 тыс.руб., в ценах 4 кв. 2018г.	89 489,3	0,0	76 065,9	13 423,4	0,0
	2022 год						0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства						0,0	0,0	0,0	0,0
	2023 год						0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства						0,0	0,0	0,0	0,0
	2024 год						0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства						0,0	0,0	0,0	0,0
	2025 год						0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства						0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение показателей
			Базовое значение	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	72,5	72,5	69,0	66,0	61,0	55	50
1.1.	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	%	35,00	35,00	32,00	30,00	27,00	23,00	20,00
1.2.	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоснабжения	%	35,00	35,00	32,00	30,00	27,00	23,00	20,00
1.3.	Доля ветхих сетей от общей протяженности сетей водоотведения	%	37,50	37,50	37,00	36,00	34,00	32,00	30,00
1.4.	Доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения	%	52,5	52,5	45,5	40,5	36,6	33,5	30,0
1.5.	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданой в сеть	%	66,0	66,0	66,5	67,0	67,3	67,6	67,9
1.6.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.	%	87,0	87,0	87,2	87,4	87,6	87,8	90,1
2	Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:	единиц	310	310	268	236	207	180	153
2.1.	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения	единиц	110	110	90	80	70	60	55
2.2.	Количество аварий на водопроводных сетях	единиц	15	15	13	11	7	5	3
2.3.	Количество аварий на сетях водоотведения	единиц	85	85	75	65	60	55	45
2.4	Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения	единиц	100	100	90	80	70	60	50
3.	Протяженность сетей наружного освещения	км	360,3	360,3	366,4	369,5	376,8	383,6	389,0
4.	Количество светильников	ед.	12250	12250	12400	13200	13500	13800	14000
5.	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети	ед.	50	50	43	46	43	32	36
6.	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятия коммунального комплекса	единиц	10	10	8	5	4	4	6

Приложение № 4
        к муниципальной программе «Развитие коммунальной
инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»
  на 2020-2025 годы»

        Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
        по источникам финансирования муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятий	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Всего по Программе	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Всего	X	X	X	X	8 971 480,3	1 160 293,8	1 272 064,9	1 634 780,4	1 634 780,4	1 634 780,4	1 634 780,4
	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	Х	X	1 684 576,8	892 063,9	792 512,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	263 088,7	139 405,1	100 045,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			X	0502			23 638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	722 477,3	507 777,5	214 699,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410		104 697,0	352 224,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			X	0502
		902	X	0502	240	1 212,2	606,1	606,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			X	0502
		902	X	0502	240	120 877,1	55 940,0	64 937,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			X			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	120 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	Х	X	7 286 903,5	268 229,9	479 552,0	1 634 780,4	1 634 780,4	1 634 780,4	1 634 780,4
		915	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		915	X	0502	244	39 280,4	0,0	0,0	9 820,1	9 820,1	9 820,1	9 820,1
		915	X	0502	240	15 217,9	5 603,6	9 614,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		915	X	0502	240	15 757,8	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3
		915	X	0502	240	1 560 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0
		915	X	0502	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		915	X	0502	810	5 656 647,4	0,0	207 311,4	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0
	Привлеченные источники	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020-2025 годы
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	Всего	902	X	X	410	1 442 487,5	775 517,8	666 969,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	239 450,5	139 405,1	100 045,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	23 638,2	23 638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	456 921,5	104 697,0	352 224,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	х	0502	410	722 477,3	507 777,5	214 699,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Теплоснабжение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	410	22 009,2	7 798,0	14 211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	124 718,9	44 188,6	80 530,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.Водоснабжение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	410	134 592,4	62 181,6	72 410,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	490 996,1	352 362,2	138 633,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	271 694,2	0,0	271 694,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.Водоотведение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	410	82 848,9	69 425,5	13 423,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	60 508,4	60 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	23 638,2	23 638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	410	231 481,2	155 415,3	76 065,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.Электроснабжение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	х	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	х	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	х	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.Наружное освещение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	х	0502	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. / Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Всего	Х	Х	Х	Х	1 817 847,1	379 172,4	388 169,5	262 626,3	262 626,3	262 626,3	262 626,3
		902	X	0502	240	1 212,2	606,1	606,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	120 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		915	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		915	X	0502	240	15 757,8	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3
		915	X	0502	240	1 560 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0
		902	X	0502	240	0,0	55 940,0	64 937,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Теплоснабжение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	240	303,0	101,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	26 243,1	6 445,1	19 798,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	30 000,0	10 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	240	140 778,0	23 463,0	23 463,0	23 463,0	23 463,0	23 463,0	23 463,0
		915	X	0502	240	73 656,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0
		915	X	0502	240	239 382,0	39 897,0	39 897,0	39 897,0	39 897,0	39 897,0	39 897,0
		915	X	0502	240	1 422,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
		915	X	0502	240	744,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
		915	X	0502	240	2 418,0	403,0	403,0	403,0	403,0	403,0	403,0
2.2. Водоснабжение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	240	909,2	505,1	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	94 634,0	49 494,9	45 139,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	90 000,0	50 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	240	45 144,6	7 524,10	7 524,10	7 524,10	7 524,10	7 524,10	7 524,10
		915	X	0502	240	167 069,4	27 844,90	27 844,90	27 844,90	27 844,90	27 844,90	27 844,90
		915	X	0502	240	71 280,0	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00
		915	X	0502	240	285 120,0	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00
		915	X	0502	240	95 040,0	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00
		915	X	0502	240	37 422,0	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00
		915	X	0502	240	39 798,0	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00
		915	X	0502	240	26 730,0	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00
		915	X	0502	240	83 160,0	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
		915	X	0502	240	106 920,0	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00
		915	X	0502	240	11 880,0	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
		915	X	0502	240	960,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
		915	X	0502	240	378,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
		915	X	0502	240	402,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
		915	X	0502	240	270,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
		915	X	0502	240	840,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
		915	X	0502	240	1 080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
		915	X	0502	240	120,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		915	X	0502	240	456,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
		915	X	0502	240	1 687,8	281,3	281,3	281,3	281,3	281,3	281,3
		915	X	0502	240	720,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
		915	X	0502	240	2 880,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
		915	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Водоотведение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	244	1 110,0	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
		915	X	0502	244	270,0	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		915	X	0502	244	26 730,0	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00
		915	X	0502	244	109 890,0	18 315,00	18 315,00	18 315,00	18 315,00	18 315,00	18 315,00
2.4. Электроснабжение	МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	902	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	915	X	0502	240	15 217,9	5 603,6	9 614,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	240	0,0	5 603,6	9 614,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Водоотведение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	X	X	X	X	5 656 647,4	0,0	207 311,4	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	810	64 380,0	0,00	5 000,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00
		915	X	0502	810	95 538,8	0,00	5 000,00	22 634,70	22 634,70	22 634,70	22 634,70
		915	X	0502	810	2 135 817,3	0,00	47 282,90	522 133,60	522 133,60	522 133,60	522 133,60
		915	X	0502	810	3 360 911,3	0,00	150 028,50	802 720,70	802 720,70	802 720,70	802 720,70
Основное мероприятие 6. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Всего	х	х	Х	х	39 280,4	0,0	0,0	9 820,1	9 820,1	9 820,1	9 820,1
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	X	0502	244	39 280,4	0,00	0,00	9 820,10	9 820,10	9 820,10	9 820,10
		915	X	0502	244	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		915	X	0502	244	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		915	X	0502	244	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		915	X	0502	244	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение № 5
        к муниципальной программе
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
        на 2020-2025годы»

        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
     за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		Всего по муниципальной программе	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ВСЕГО по мероприятиям	Всего	8 971 480,3	1 160 293,8	1 272 064,9	1 634 780,4	1 634 780,4	1 634 780,4	1 634 780,4
	федеральный бюджет	456 921,5	104 697,0	352 224,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 362 477,3	827 777,5	534 699,8	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0
	бюджет муниципального образования	6 112 081,5	227 819,3	385 140,6	1 374 780,4	1 374 780,4	1 374 780,4	1 374 780,4
	привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020-2025 годы
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса Мероприятие 2.1.1.Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	Всего	1 442 487,5	775 517,8	666 969,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	456 921,5	104 697,0	352 224,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	722 477,3	507 777,5	214 699,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования	263 088,7	163 043,3	100 045,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Всего	767 341,9	379 172,4	388 169,5	262 626,3	262 626,3	262 626,3	262 626,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 680 000,0	320 000,0	320 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0
	бюджет муниципального образования	137 847,1	59 172,4	68 169,5	2 626,3	2 626,3	2 626,3	2 626,3
	привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	30 435,8	5 603,6	9 614,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования	30 435,8	5 603,6	9 614,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	4 501 624,8	0,0	207 311,4	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования	4 501 624,8	0,0	207 311,4	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0	1 362 334,0
	привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Всего	19 640,2	0,0	0,0	9 820,1	9 820,1	9 820,1	9 820,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет муниципального образования	19 640,2	0,0	0,0	9 820,1	9 820,1	9 820,1	9 820,1
	привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"

СВЕДЕНИЯ
О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Вид нормативного правового акта	Наименование нормативного правового акта	Реквизиты	Разработчик нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия	Связь с мероприятиями муниципальной программы
1.	Постановление Правительства Сахалинской области	"Обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы"	от 31.05.2013 / № 278	Правительство Сахалинской области		Все основные мероприятия программы
2.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска	"Об утверждении порядка выполнения работ по актуализации перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского хозяйства "Город Южно-Сахалинск", финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"	от 27.04.2015 № 975-па	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска		Основное мероприятие № 3
3.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска	"О предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск"	от 28.02.2018 / № 461	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска		Основное мероприятие № 4
4.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска	"Об предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных (выпадающих) доходов, возникающих в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведения"	от 28.03.2018 / № 629	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска		Основное мероприятие № 4
5.	Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска	"О Положении об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск"	от 27.04.2016 / № 421/24-16-5	МКУ "Управление капитального строительства" города Южно-Сахалинска		Основные мероприятия № 1, № 2
6.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска	"О приобретении имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск"	от 17.08.2012 / № 1748	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска		Основное мероприятие № 5