АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 1583
Об утверждении отчета о фактическом исполнении и финансовом обеспечении долгосрочной муниципальной целевой Программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за 2011 год
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
    1. Утвердить отчет о фактическом исполнении и финансовом обеспечения долгосрочной муниципальной целевой Программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за 2011 год:
                - отчет о фактическом финансовом обеспечении долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за 2011 год (прилагается);
                  - отчет о достижении количественных значений индикаторов результативности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за 2011 год (прилагается).
                  2. Опубликовать постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальной сайте администрации города Южно-Сахалинска.
                  3. Контроль за исполнением постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на первого вице-мэра города С.А.Надсадина.
Мэр города	А.И.Лобкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.07.2012 № 1583

ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»
ЗА 2011 ГОД
        тыс.руб.
Цели и задачи программы	Наименование мероприятий	Степень выпол- нения, %	Объем финансирования на 2011год			в том числе по источникам финансирования:
						федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель N 1 Обеспечение природным газом потребителей городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Задача: Проектирование и строи-тельство сетей и объектов газоснаб-жения	Строительство межпоселко-вых газопрово-дов, ГРС, ГРП и пр.		90700	90700	100						90700	90700	100
	Газификация населённых пунктов		59020	58979	99,9				13660	13660	100	1560	1518	97,4	43800	43800	100
	Газификация котельных и строительство распределительных газопрово-дов в муници-пальных обра-зованиях (в т.ч. ПСД)		265895	263736	99,2				230650	230107	99,7	27245	25629	94,1	8000	8000	100
	Газификация объектов про-мышленности		287000	287000	100						287000	287000	100

Газификация агропромыш-ленных парков и объектов сельского хозяйства		146000	122300	83,8					146000	122300	83,8
ИТОГО по мероприятиям программы		848615	822715	96,9	0	0	0	244310	243767	99,8	28805	27147	94,2	575500	551800	95,9
ВСЕГО / за 2011 год		848615	822715	96,9	0	0	0	244310	243767	99,8	28805	27147	94,2	575500	551800	95,9

Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:
        тыс.руб.
Всего			в том числе по источникам финансирования:
план	факт	%	федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Программные мероприятия:
3484480	822714	23,6				1486510	243767	16,4	196170	27147	13,8	1801800	551800	30,6
ВСЕГО:
3484480	822714	23,6				1486510	243767	16,4	196170	27147	13,8	1801800	551800	30,6

- количество программных мероприятий - 5 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 5 ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - 100%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 5 ед.

Исполняющий обязанности начальника
Департамента городского хозяйства	Е.Г.Токарев
				УТВЕРЖДЕН
				постановлением администрации
				города Южно-Сахалинска
				От 27.07.2012 № 1583
Отчет
о достижении количественных значений индикаторов результативности долгосрочной муниципальной целевой программы
"Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2011 год.

Цели и задачи программы	Наименование целевых индикаторов	Единицы измерения	Степень достижения количественных значений индикатора результативности за отчетный период			Степень достижения количественных значений индикатора результативности за весь период действия программы

			план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель № 1. Обеспечение природным газом потребителей в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
Задача №1 Проектирование и строительство сетей и объектов газоснабжения	Объем потребления газа городским округом	млрд. м3	0,1	0,107	107%	1,2	0,107	9%
	Количество переведённых на газовое топливо котельных	ед.	0	1	100%	16	1	6%
	Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)	ед.	292	433	148%	6 500	433	7%
	Количество газифицированных объектов промышленности	ед.	3	2	67%	9	3	33%
	Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств	ед.	4	2	50%	13	4	30%
	Количество газифицированных населённых пунктов	ед.	2	2	100%	9	2	22%
	Количество газозаправочных станций и количество единиц общественного транспорта и спецтехники, переведённой на газовое топливо	ед.	0	0	0	8 ГЗС 82 авто	0	0

Исполняющий обязанности начальника
Департамента городского хозяйства					Е.Г.Токарев