АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2012 № 1584
Об утверждении Отчета об исполнении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» за 2011 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» за 2011 год, утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2010 №2229 (прилагается).
2. Опубликовать постановление администрации города в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по городскому хозяйству Ю.М.Алпацкого.
Мэр города	А.И.Лобкин

УТВЕРЖДЕНО / постановлением администрации города Южно-Сахалинска / от 27.07.2012 № 1584

О Т Ч Е Т
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2010-2015 ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА» ЗА 2011 ГОД

Основной целью разработки и реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» (далее – Программа) является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов всеми группами потребителей городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Основными задачами для достижения поставленных целей являлись:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением в подведомственных учреждениях, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов и их мониторинга;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы;
- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в Программу.
На реализацию программных мероприятий в 2011 году в бюджете города было предусмотрено 3567 тыс. рублей. На указанные средства были выполнены следующие мероприятия;
– проведены энергетические обследования в ряде бюджетных учреждений;
– установлены отсутствующие приборы учета на объектах социальной сферы.
В сентябре текущего года работы по установке 5 приборов учета тепловой энергии и 2 приборов учета холодной воды завершены. Общая стоимость работ составила 824 тыс. рублей.
Работы по проведению энергетического обследования начались во втором квартале 2011 года – был проведен конкурс на выполнение работ в 2-х детских садах. В августе в администрацию города были представлены зарегистрированные в Минэнерго России энергетические паспорта. Затраты на данный вид работ составили 280 тыс. рублей. В октябре текущего года было разыграно 3 аукциона по проведению энергоаудита в 22 бюджетных учреждениях (7 детских садов, 13 школ, 1 спортивная школа и 1 административное учреждение). По итогам проведенных торгов были заключены договора на общую стоимость 2 452 тыс. рублей. По состоянию на 15 мая 2012 года все инструментальные работы проведены, 50% итоговых документов (энергетические паспорта, отчеты, мероприятия по энергосбережению) готовы.
В первом полугодии прошедшего года администрация города провела информационную работу среди населения о необходимости установки приборов учета в многоквартирных домах областного центра. Среди основных вопросов, касающихся данной тематике, являлись «о целях и задачах мероприятий по энергосбережению», об установке индивидуальных и общедомовых приборах учета: в чем различия указанных приборов учета, выбор прибора учета, его приобретение, процедура установки и опломбировки счетчиков с указанием сроков, способы оплаты выполненных работ, меры предосторожности», и прочие вопросы. Информация была опубликована в газете «Южно-Сахалинск сегодня», размещена на официальном сайте администрации города, неоднократно звучала в эфирах «Радио Сахалин» и «Радио 105,5», а также в телевизионных программах «Шесть пятерок» на ГТРК «Сахалин» и «Герой нашего дня» на АСТВ.
Управлением жилищной политики совместно с управляющими организациями был составлен график проведения ежедневных собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросу установки общедомовых приборов учета. Всего по состоянию на 15.12.2011 года в 683 домах были проведены собрания собственников помещений по вопросу оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. Из них 202 дома приняло положительное решение. Специалисты администрации города приняли участие в 120 информационных встречах с собственниками помещений 393 многоквартирных домов, на которых разъяснили положения действующего законодательства в области энергосбережения.
Информация о видах работ и объемах финансирования муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» отображена в приложении № 1.
Отчет о фактическом финансовом обеспечении программных мероприятий представлен в приложении № 2.

Исполняющий обязанности начальника
департамента городского хозяйства
администрации города Южно-Сахалинска	Е.Г.Токарев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 / к Отчету об исполнении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа / «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» за 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ
О ВИДАХ РАБОТ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2010-2015 ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА» ЗА 2011 ГОД
Отчетный период	Наименование мероприятия	Описание	Сумма, / тыс. руб.	Период выполнение
2011	Информационная работа среди населения о необходимости установки приборов учета в многоквартирных домах	Информация опубликована в газете «Южно-Сахалинск сегодня», размещена на официальном сайте администрации города, неоднократно звучала в эфирах «Радио Сахалин» и «Радио 105,5», а также в телевизионных программах «Шесть пятерок» на ГТРК «Сахалин» и «Герой нашего дня» на АСТВ.	-	Январь – июль
	Установка отсутствующих общедомовых приборов учета в бюджетных учреждениях	Было заменено 5 приборов учета тепловой энергии, 2 прибора учета холодной воды. Требования Федерального закона №261-ФЗ в части оснащения бюджетной сферы приборами учета выполнены в полном объеме.	824	Август – сентябрь
	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Были выполнены мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные) лампы.	11	Май – ноябрь
	Организация и участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов по вопросам установки общедомовых приборов учета	Всего по состоянию на 15.12.2011 года в 683 домах были проведены собрания собственников помещений по вопросу установки общедомовых приборов учета. По данным Управления жилищной политики 202 дома приняло положительное решение, но приборы учета еще не установлены. Специалисты администрации города приняли участие в 120 информационных встречах с собственниками помещений 393 многоквартирных домов.	-	Июль – декабрь
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы	В текущем отчетном периоде было проведено энергетическое обследование в 24 бюджетных учреждениях (100% от запланированных в 2011 году), из них: 9-детских садов, 13-образовательных школ, 1-спортивная школа, 1-административное здание. По результатам проведенных аукционов экономия денежных средств составила 4 052 тыс. рублей от запланированных 6 504 тыс. рублей. / В настоящее время получено 2 энергетических паспорта, зарегистрированных в Минэнерго РФ, на 2 детских сада. Стоимость работ составила 280 тыс. рублей. / По остальным объектам все инструментальные работы проведены, 50% итоговых документов (энергетические паспорта, отчеты, мероприятия по энергосбережению) готовы.	2 732	Апрель – август / (2 учреждения) / Октябрь – декабрь / (22 учреждения)
	Разработка нормативно-правовых документов	Внесение изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 года»; / Разработка и утверждение «Порядка предоставления субсидий на долевое финансирование на оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	-	Апрель – ноябрь / Октябрь
	Софинансирование работ по установке общедомовых приборов учета, как собственник муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах	На рассмотрении находятся 9 заявок от управляющей организации ООО «Старый дом – ЖЭУ-5». Кроме отсутствия средств в бюджете на софинансирование работ, возникает проблема с определением доли муниципальной собственности в многоквартирных домах (разница в площадях помещений по данным управляющих организаций, управления жилищной политики, ДАГУН и МУ «РКЦ»).	-	Декабрь

Начальник Департамента	А.М.Гринберг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 / к Отчету об исполнении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа / «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» за 2011 год

ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2010-2015 ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА» ЗА 2011 ГОД

Цели и задачи программы	Наименование мероприятий	Сумма финансирования мероприятий программы, тыс. рублей
		Степень выполнения, %	Объем финансирования / на 2011 год			федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства
			план.	факт	%	план.	факт	%	план.	факт	%	план.	факт	%	план.	факт	%
Цель №1 - Оснащение бюджетных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
Задача №1: / Учет фактической потребности в оснащении бюджетных учреждений приборами учета	Мероприятие №1: Мониторинг оснащенности бюджетных учреждений приборами учета	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача №2: Организация выполнения работ по установке/замене приборов учета в бюджетной сфере	Мероприятие №2: Отбор и заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие №3: Организация выполнения работ	100	824	824	100	0	0	0	0	0	0	824	824	100	0	0	0
Цель №2 – Информирование собственников многоквартирных домов о необходимости установки и ввода в эксплуатацию приборов учета потребляемых энергетических ресурсов
Задача №3 / Организация работ по информированию собственников помещений в МКД о возложенных обязанностях по учету энергоресурсов	Мероприятие №4: Информирование собственников помещений в МКД через СМИ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель №3 – Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях
Задача №4 / Организация работ по проведению энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях	Мероприятие №5: Организация выполнения работ	100	11	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11	100	0	0	0
Цель №4 – Проведение энергетического обследования в бюджетных учреждениях
Задача №5 / Организация работ по проведению энергетического обследования	Мероприятие №6: Отбор и заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие №7: Организация выполнения работ	0	2732	280	10	0	0	0	0	0	0	2732	280	10	0	0	0
Итого по мероприятиям цели		86	3567	1115	31	0	0	0	0	0	0	3567	1115	31	0	0	0

Начальник Департамента	А.М.Гринберг