АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2012 № 1649
Об утверждении Отчета о реализации муниципальной целевой Программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за период 2009-2011 годов

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет «О реализации муниципальной целевой Программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за период 2009-2011 годов, утвержденной решением городского Собрания от 30.07.2008 №1180/53-08-3 (прилагается).
2. Опубликовать постановление администрации города в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по городскому хозяйству Ю.М.Алпацкого.

Мэр города	А.И.Лобкин
		УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.08.2012 № 1649

ОТЧЕТ I. О достижении количественных значений индикаторов результативности муниципальной целевой Программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2009-2011 годов

Цели и задачи программы	Наименование целевых индикаторов	Базовые данные		Степень достижения количественных значений индикатора результативности за весь период действия программы
		единицы измерения	значение

1	2	3	4	5	6	7
Цель № 1 Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	Количество погибших в ДТП	чел.	46	30	43	19
	Количество пострадавших в ДТП	чел.	625	540	442	в 2,2 раза
	Количество ДТП	ед.	494	445	348	в 3 раза
	Социальный риск	балл	25,3	16,8	11,64	в 1,6 раза
	Транспортный риск	балл	5,6	3,2	2,56	в 1,3 раза
Задача № 1 Создание безопасных условий перехода пешеходами проезжей части улиц	Количество построенных надземных пешеходных переходов	шт.	0	1	0	0

	Количество обустроенных наиболее опасных участков УДС дорожными ограждениями	ед.	7	7	1	14
Задача № 2 Обеспечение максимальной эффективности использования улично-дорожной сети	Количество разработанных проектов организации дорожного движения	шт.	0	1	1	100
	Количество построенных светофорных объектов	шт.	55	1	3	300
	Количество установленных знаков *	шт.	5000	345	312	90
	Нанесение линий дорожной разметки (Периодичность)	раз в год	2	6	5	83
Задача № 3 Повышение внимания водителей и пешеходов на опасных участках улично-дорожной сети	Количество модернизированных объектов	ед.	14	4	4	100
	Количество обустроенных нерегулируемых пешеходных переходов светофорными объектами	шт.	8	1	1	100
	Количество установленных табло обратного отсчета	шт.	6	8	8	100
Задача № 4 Оптимизация маршрутов движения автотранспортных средств	Количество систем	ед.	1	1	1	100
Цель № 2 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Количество детей погибших в ДТП	чел.	1	1	1	100
	Количество детей пострадавших в ДТП	чел.	61	53	36	в 3,1 раза
Задача № 1 Практическое обучение Правилам дорожного движения, моделирование дорожных ситуаций	Количество комплектов оборудования	шт.	0	1	0	0
	Ежегодное число участников	чел.	100	300	300	100
	Количество комплектов оборудования	ед.	9	18	9	50
Задача № 2 Популяризация проблемы безопасности дорожного движения	Количество листовок	экз.	0	1 332	666	50
	Количество наборов	ед.	0	14	7	50
	Объем подписных изданий	экз.	65	130	0	0
Конечные индикаторы результативности Программы	Количество погибших в ДТП	чел.	46	30	43	19
	Количество детей погибших в ДТП	чел.	1	1	1	100
	Количество пострадавших в ДТП	чел.	625	540	442	в 2,2 раза
	Количество детей пострадавших в ДТП	чел.	61	53	36	в 3,1 раза
	Учетные ДТП	ед.	494	445	348	в 3 раза
	Транспортный риск	балл	5,6	3,2	2,56	в 1,3 раза
	Социальный риск	балл	25,3	16,8	11,64	в 1,6 раза

* За 2011 г. дополнительно установлено 335 знаков на сумму 1 697 тыс. рублей

II. О фактическом финансовом обеспечении муниципальной целевой Программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск» за период 2009-2011 годов"
Цели и задачи программы	Наименование мероприятий	Степень исполнения мероприятий, %	Финансовое обеспечение мероприятий целевой программы (тыс. руб.)
			Всего					в том числе по источникам финансирования
					федеральный			областной				местный				внебюджетные
					бюджет			бюджет				бюджет				средства
			план		факт			%	план	факт	%	план		факт	%	план	факт	%		план		факт		%
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16		17		18
Цель N 1 Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Задача N 1 Создание безопасных условий перехода пешеходами проезжей части улиц	Строительство надземных пешеходных переходов на пр.Мира и ул.Ленина	0,2	6015		12,2		0,2					6517,2		12,2	0,2
	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	2,2	575		13		2,2					13		13	100	175	0		0
	Итого по мероприятиям задачи N 1	0,38	6590		25,2		0,38					6530,2		25,2	0,38	175	0		0
Задача № 2 Обеспечение максимальной эффективности использования улично-дорожной сети	Разработка проекта организации дорожного движения	83,3	1202		1002		83,3					1202	1002		83,3
	Строительство светофорных объектов	97,2	1497		1455,3		97,2					1497	1455,3		97,2
	Установка дорожных знаков	90	1939		1746		90					1939	1726		89
	Нанесение линий дорожной разметки	92,3	7000		6461,4		92,3					7000	6462,4		92,3
	Итого по мероприятиям задачи N 2	91,6	11638		10664,7		91,6					0		0	0	11638	10645,7		91,4
Задача № 3 Повышение внимания водителей и пешеходов на опасных участках улично-дорожной сети	Модернизация светофорных объектов	87,6	2356		2064,5		87,6					630		594,5	94,3	1716	1467		85,5
	Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов светофорными объектами	45,8	923		423		45,8					923	423		45,8
	Установка табло обратного отсчета	41,3	660		273		41,3					660	272		41,3
	Итого	70	3939		2760,5		70					630		594,5	94,3	3299	2164		65,5
	по мероприятиям
	задачи N 3
Задача № 4 Оптимизация маршрутов движения автотранспортных средств	Создание системы маршрутного орентировнаия участников дорожного движения	43,1	1210		530,5		43,1					650		480,5	73,9	100	50		50
	Итого	43,8	1210		530,5		43,8
	по мероприятиям
	задачи N 4					650		480,5	73,9	100	50		50
Итого		59,8	23377		13980,9		59,8
по мероприятиям цели N 1					2150		1100,2	51,1	15212	12880,7		84,6
Цель № 2 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Задача № 1 Практическое обучение Правилам дорожного движения, моделирование дорожных ситуаций	Приобретение настольно-напольной игры "ПДД - азбука безопасности"	0	21,5		0		0					21,5	0		0
	Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	98,6	653		644,1		98,6					653	652,8		99,9
	Приобретение оборудования для оснащения школьных специализированных площадок для обучения Правилам дорожного движения	49,3	118,5		58,5		49,3					118,5	58,5		49,3
	Итого по мероприятиям задачи № 1	88,6	793		702,6		88,6					793	711,34		89,7
Задача № 2 Популяризация проблемы безопасности дорожного движения	Приобретение листовок по соблюдению Правил дорожного движения	47,6	21		10		47,6					21	21		100
	Приобретение агитационных материалов для организации учебных занятий по курсу ОБЖ	62	116		71,9		62					116	55,9		48,1
	Организация подписки на газету "Добрая дорога детства"	45,8	43		19,7		45,8					43	38,7		90
	Итого по мероприятиям задачи №2	56,4	180		101,6		56,4					180	115,64		64,2
Итого по мероприятиям цели N 2		88	913		804,2		88					973	842,9		86,6
Итого по программе			23995,2		14784,95		61,6					7810,2		1100,2	14,08	16185	13684,3		84,6

Справочно:
количество программных мероприятий, всего - 16 ед.
количество фактически выполненных программных мероприятий, - всего 13 ед.
доля фактически выполненных мероприятий, всего - 81,25 %
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50 % - 7 ед.

Исполняющий обязанности начальника Департамента городского хозяйства					Е.Г.Токарев