Доклад

О реализации мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту объектов благоустройства (дороги, скверы, дворовые территории) в городе Южно-Сахалинске

Докладчик:

мэр города Южно-Сахалинска

А.И.Лобкин

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ!

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в составе улично-дорожной сети, включая автомобильные дороги на с. Синегорск, Дальнее, Елочки, Новая Деревня, по состоянию на 01.01.2012 г. числятся 680 улиц, дорог и проездов.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет - 339,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 156,9 км. или 46% от указанной протяженности, остальные 54 % или 182,5 км являются грунтовыми дорогами.

Дорожная сеть городского округа «Город Южно-Сахалинск», как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивает работу всего автомобильного транспорта транспортной системы Сахалинской области.

В своем большинстве вся улично-дорожная сеть сформирована и построена в 50-е – 70-е годы 20 века. Под многими дорожными полотнами проходят инженерные коммуникации, изношенность которых составляет 50-70%, что приводит к многочисленным вскрытиям дорожного полотна.

Ежегодно в рамках областных и муниципальных программ и планов развития на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, скверов и площадей города Южно-Сахалинска направляются средства из областного и местного бюджетов.

В настоящее время на территории областного центра реализуется утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов и благоустройству городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2015 годы.

Данный План мероприятий сформирован с учетом предложений и замечаний, высказанных жителями нашего города и прилегающих территорий, на аналогичных встречах, прошедших в январе - феврале текущего года.

В него вошли мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, скверов, площадей; капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним, установка детских игровых комплексов.

За период 2009-2011 годы произведен капитальный ремонт и реконструкция дорог города Южно-Сахалинска общей протяженностью 18,1 тыс. п.м, выполнены работы по реконструкции сквера на площади им.Ленина, площадью 7,6 тыс. кв.м. На эти цели было направлено 1,627млрд. рублей.

В текущем году планируется выполнить работы по капитальному ремонту дорог, общей протяженностью 4,2 км.

Одним из значимых объектов благоустройства областного центра, по которому в 2012 году начаты работы и которые планируется закончить к середине 2013 года, является реконструкция площади Славы.

В 2012 году планируется выполнить:

- подготовительные работы (устройство ливневой канализации, замена водопровода, пересадка деревьев, устройство кабельной канализации, устройство площадки для установки боевой техники, вертикальную планировку);

- устройство откосов и железобетонных подпорных стенок;

- устройство бетонных обрамлений вокруг шести деревьев ценных пород;

- установка декоративных опор освещения;

- расширение ул. Горького с восточной стороны от Коммунистического проспекта до дороги на Горный воздух на 4 м. с устройством гранитного бордюра;

- полная замена плиточного покрытия площадок цветной брусчаткой;

- устройство постаментов для боевой техники, стелы и тумб со списками частей и соединений, участвовавших в освобождении Сахалина и Курильских островов;

- установка боевой техники на постаменты.

В 2013 году предлагается выполнить:

- все облицовочные работы гранитом;

- посадка деревьев, кустарников, устройство клумб;

- строительство входной зоны на площадку с «Памятным мемориалом боевой техники».

Аллея, ведущая на площадь с мемориалом боевой техники, будет реконструирована путем расширения террас, обустройства пандусов для маломобильных групп населения. Гранитные ступени и бордюры придадут аллее, ведущей к площади Памяти, торжественность.

По обе стороны аллеи планируется организовать места отдыха. Будут установлены декоративные опоры освещения, высажены кустарники. Кустарники подстригаются и оформляются в целях обеспечения визуальной связи с вновь созданной наверху площадкой и создания целостного архитектурно - ландшафтного ансамбля.

На всех площадях, аллеях и пешеходных дорожках комплекса будут установлены декоративные опоры освещения. Сквер комплекса и аллея «Героев» планируется обустроить цветниками. Вдоль тротуаров будут высажены деревья.

По дорогам в 2012 году будут выполнен капитальный ремонт:

- ул. Горького от Коммунистического проспекта до площади Победы,

- проспекта Победы на участке от пр.Мира до ул.Железнодорожной,

- ул. Холмское шоссе,

- ул.Дружбы в п/р Луговое,

- ул.  Автомобильной в п/р Хомутово,

- работы по реконструкции автомобильной дороги Ново-Александровск- Новая Деревня,

- ул. Физкультурная (перекладка инженерных сетей).

На эти цели направлены финансовые средства в общем объеме 612,0 млн. рублей.

По мероприятиям в планировочных районах и сёлах в 2012 году выполняются работы по проектированию капитального ремонта дорог в населенных пунктах:

- в п/р Ново-Александровск - ул.30 лет Победы, пер.Железнодорожный, пер.Горького, ул.2-я Комсомольская, ул.Науки;

- в с.Березняки - ул.Зеленая, ул.Речная, ул.Лесная;

- в с.Синегорск - ул.Горная.

Администрацией города после встречи с жителями пл.р. Луговое принято решение о выполнении работ по капитальному ремонту ул. Дружбы в п/р Луговое в 2012 году в полном объеме.

Работы по капитальному ремонту этих улиц запланированы на 2013-2015 годы. Кроме того, в 2012 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту ул.Науки в п/р Ново-Александровск.

Запланировано на эти цели в 2012 году 19,3 млн.рублей.

На 2012-2014 годы запланированы работы по капитальный ремонту и реконструкции ул. Физкультурной. Работы будут проходить в 2 этапа:

- от ул. Бумажной до ул. Сахалинской;

- от ул. Крайней до ул. Бумажной.

На перспективу в 2013-2015 годах планируется выполнить работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог, протяженностью 26,2 км, выполнить работы по строительству транспортной развязки по ул. Сахалинской через железнодорожный переезд, работы по реконструкции набережной реки Рогатка, завершить работы по реконструкции пл. Славы и по реконструкции ул.Физкультурной от ул.Сахалинской до ул.Крайней.

Запланировано провести работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улиц:

- ул.Горького от ул.Пуркаева до ул.Есенина и на участке от ул.Есенина до ул.Больничной,

- ул.Больничной на участке от ул.Комсомольской до ул.Горького,

- ул.Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта Победы,

- ул.Ленина от ул.Пуркаева до моста через р.Еланка и на участке от ул.Сахалинской до ул.Украинской,

- ул.Пограничной,

- ул.Емельянова,

- ул.Лермонтова от ул.Сахалинской до моста,

- ул.Железнодорожной на участке от ул.Сахалинской до объездной дороги,

- ул.Крайней от ул.Карьерной до КМК;

- ул.Сахалинской на участке от ул.Ленина до ул.Комсомольской,

- ул. Украинской,

- ул.1-я Октябрьская в п/р Хомутово,

- ул. Советской в п/р Ново-Александровск.

В связи с тем, что в План мероприятий не включено финансирование работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог в 2015 году, в Правительство Сахалинской области готовится предложение предусмотреть дополнительное финансирование на дорожное хозяйство в объеме 1,9 млрд.рублей на ремонтные работы следующих улиц:

  - ул. Крайняя;

  - ул. Сахалинская;

  - ул. Украинская;

  - ул. 1-ая Октябрьская;

  - ул. Советская.

С учетом этих предложений, на ремонт и реконструкцию дорог города планируется направить средства в общем объеме 4,8 млрд. рублей.

| Наименование объектов | Протяженность (п.м.) | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, скверов и площадей |
| 2009 | 7042 | 764 360,3 |
| 2010 | 4196 | 343 118,9 |
| 2011 | 6897,3 | 519 389,3 |
| ИТОГО 2009-2011 | 18135,3 | 1 626 868,5 |
| 2012 | 4241,5 | 612 035,2 |
| 2013 | 2382,7 | 642 455,6 |
| 2014 | 9659 | 2 005 442,5 |
| 2015 | 14135 | 2 147 520,0 |
| ИТОГО 2012-2015 | 30418,2 | 5 407 453,3 |
| ИТОГО 2009-2015 | 48553,5 | 7 034 321,8 |

Понятие «содержание автомобильных дорог» включает в себя целый комплекс мероприятий. Это - зимняя и летняя уборка дорожного полотна и тротуаров, очистка ливневой канализации, высаживание и обрезка зеленых насаждений, а также самый дорогостоящий элемент — текущий ремонт. От того, насколько своевременно и эффективно выполняются эти мероприятия, зависит длительность периода между капитальными ремонтами дороги и общий объем расходов на поддержание улично-дорожной сети.

С целью обеспечения соответствия транспортно-эксплуатационного состояния дорог действующим стандартам, нормам и правилам, ежегодно по результатам комиссионных обследований производятся работы по устранению ямочности на асфальтобетонных покрытиях улиц города. Работы выполняются в пределах имеющихся бюджетных назначений. Так. В 2009 году всего было отремонтировано 128,2 тыс.кв.м., на общую сумму 234,2 млн.рублей, в 2010 году — 26,48 тыс.м2 на общую сумму 47,6 млн.рублей, в 2011 году — 35,75 тыс.м2 на общую сумму 63,5 млн.рублей.

В текущем году кроме ямочного ремонта производятся работы по текущему ремонту асфальтобетеонных покрытий, методом сплошного асфальтирования проезжих частей отдельных участков дорог и улиц: ул.Пуркаева на участке от ул.Горького до ул.Комсомольской. ул.Есенина на участке от ул.Комсомольской до пр.Мира. ул.Чехова на участке от ул.Сахалинской до Коммунистического проспекта, ул. Амурской и на участках ул. Пограничной.

По состоянию на 31.08.2012 года, в общей сложности отремонтировано асфальтобетонных покрытий на общей площади 123,6 тыс.м2 на общую сумму 223,7 млн.рублей.

Кроме мероприятий, направленных на усовершенствование улично-дорожной сети городского округа, также планируется реализация мероприятий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

С этой целью осуществляется:

- Строительство и обслуживание объектов светофорного регулирования;

- Обустройство перекрестков и пешеходных переходов;

- Создание надземных пешеходных переходов;

- Обустройство мостов;

- Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями;

- Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками;

- Обеспечение надлежащего состояния улично-дорожной сети.

Данные мероприятия планируются к выполнению в рамках реализации программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на период 2014 - 2017 годов», главной целью которой является обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, особенно детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам.

Объем финансового обеспечения Программы в 2014-2017 годах предусмотрен в размере 3,1 млрд.рублей.

В результате реализации программных мероприятий на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» к 2017 году планируется:

- сократить количество ДТП с пострадавшими на 15%;

- сократить количество погибших в результате ДТП на 20%.

Важным элементом облика города является состояние внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Поэтому одним из направлений Плана мероприятий на 2012-2015 годы стал капитальный ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, установка детских игровых комплексов.

В 2009-2011 годах в городе Южно-Сахалинске при поддержке средств областного бюджета произведен капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним в количестве 111 единиц, на данные работы было направлено 229,2 млн.рублей.

В 2012 году на эти цели направлено 65,0 млн.руб. и планируется выполнить работы по капитальному ремонту дворовых территорий по 30 объектам. Перечень адресов сформирован в соответствии с предложениями жителей города.

Кроме того, в 2012 году администрацией города выделены средства в размере 6,3 млн.руб. на выполнение работ по установке 16 детских игровых комплексов по адресам, обозначенным жителями планировочных районов и сёл городского округа: п/р Луговое, п/р Ново-Александровск, п/р Хомутово, с.Березняки, с.Синегорск, с.Дальнее.

В 2013-2014 годах планируется выполнить работы по капитальному ремонту дворовых территорий по 78 объектам и направить на эти цели 136,1 млн.рублей.

| Наименование объектов | Количество (ед.) | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |
| 2009 | 55 | 78 389,0 |
| 2010 | 16 | 21 765,8 |
| 2011 | 40 | 129 101,4 |
| ИТОГО 2009-2011 | 111 | 229 256,2 |
| 2012 | 30 | 65 000,0 |
| 2013 | 30 | 60 000,0 |
| 2014 | 48 | 76 135,0 |
| ИТОГО 2012-2014 | 108 | 201 135,0 |
| ИТОГО 2009-2014 | 219 | 430 391,2 |

Начиная с 2009 года в г.Южно-Сахалинске при активной финансовой поддержке областного бюджета проводятся работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов, что значительно улучшает облик города. В Плане мероприятий, как в утвержденном на 2012-2014 годы, так и в разработанном на 2012-2015 годы в разделе «Жилищный фонд» также предусмотрены работы по капитальному ремонту фасадов и кровель жилых домов.

За период 2009-2011 годы были выполнены работы по капитальному ремонту фасадов 74 жилых домов, на которые было направлено 226,2 млн.руб.

В 2012 году выполняются работы по капитальному ремонту фасадов и кровель 11 жилых домов, на которые предусмотрено финансирование в общем объеме 94,3 млн.руб. В 2013-2015 годах планируется выполнить работы по капитальному ремонту фасадов и кровель 45 жилых домов и направить на эти цели 311,7 млн.рублей.

| Наименование объектов | Количество (ед.) | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт фасадов жилых домов |
| 2009 | 44 | 128 277,6 |
| 2010 | 23 | 93 995,3 |
| 2011 | 7 | 3 889,0 |
| ИТОГО 2009-2011 | 74 | 226 162 |
| 2012 | 11 | 94 322,6 |
| 2013 | 13 | 99 709,4 |
| 2014 | 20 | 121 992,0 |
| 2015 | 12 | 109 970,0 |
| ИТОГО 2012-2015 | 56 | 425 994,0 |
| ИТОГО 2009-2015 | 130 | 652 155,9 |

Таким образом, на развитие территории областного центра и прилегающих к нему территорий в 2012-2015 годах в бюджете Сахалинской области и города Южно-Сахалинска предусмотрено более 9 млрд. рублей.

За счет данных средств планируется провести реконструкцию и ремонт:

- более 30,4 тыс. п. метров дорог,

- около 200 дворовых территорий и проездов к ним,

- около 60 фасадов жилых многоквартирных домов.

Реализация этих мероприятий позволит существенно повысить технические параметры и уровень благоустройства улиц и дорог областного центра, эффективность использования городских территорий, комфортность проживания южносахалинцев и гостей города.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!